#### RK-12-2007-33

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 12/2007 dne 4. 4. 2007

zpracoval(a): R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Městem Svratka dne 18. 7. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 040/143/06 za účelem podpory projektové dokumentace „Kanalizace Svratka – II. etapa“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 18. 3. 2007 by měl být projekt zhotoven. Město Svratka dne 15. 3. 2007 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 18. 11. 2007 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna rozšířením projekčních prací o dílčí úseky stávající kanalizace a doplňujícím průzkumem výskytu balastních vod ve stávající kanalizaci, čímž došlo ke zpoždění prací na projektové dokumentaci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Města Svratka doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 040/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 18. 11. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 040/143/06 dle materiálu RK-12-2007-33, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 18. 12. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2