#### RK-14-2007-39

Přiznání podpory z FV

pro: jednání rady kraje č. 14/2007 dne 17. 4. 2007

zpracoval(a): Z. Fixa

předkládá: J. Hulák

Popis problému:

Dne 8. 3. 2006 uzavřel kraj Vysočina Smlouvu o poskytnutí podpory č. FV 4/123/05 se společností Podzimek a synové s.r.o., Husova 1623/12, Jihlava, IČ: 46978194, (dále jen „Smlouva“) viz. matriál RK-14-2007-39, př. 1. Ve Smlouvě se kraj Vysočina zavázal poskytnout účelovou finanční podporu ve výši 200.000,- Kč za účelem podpory realizace  projektu „Projekt energetického komplexu s využitím biologicky rozložitelných odpadů v Třešti“. Podpora představuje 50% z celkových nákladů na projekt. Doba realizace je smluvně stanovena do 31. 1. 2007. Předmětem podpory je projektová dokumentace k výstavbě energetického komplexu v Třešti.

Dne 15. 1. 2007 předložila společnost Podzimek a synové s.r.o. Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté podpory z Fondu Vysočiny. V níž požadovala finanční částku 74 924 Kč,- za vyhotovení studie proveditelnosti Bioplynové stanice Třešť, za vyhotovení účelové mapy areálu, za přípravu zpracování projektové dokumentace a za úpravu a vyčištění pozemku (neuznatelný výdaj, o který by byla podpora zkrácena v případě, že bude uznán nárok na vyplacení podpory). Ve vyúčtování nebyla předložena projektová dokumentace k výstavbě energetického komplexu v Třešti. Důvodem je to, že studie proveditelnosti nedoporučuje výstavbu zemědělské bioplynové stanice, protože se nepodařilo získat dostatek vstupních surovin pro výrobu bioplynu. Blíže jsou argumenty společnosti Podzimek a synové s.r.o. popsány v materiálu RK-14-2007-39, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí jako garant grantového programu Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005 navrhuje radě kraje aby kraj Vysočina dle článku VII odst. 2 Smlouvy od Smlouvy odstoupil z důvodu podstatného porušení této smlouvy.

Článek IV. Platební a technické podmínky odst. 1) Smlouvy zní: „Podpora bude příjemci poskytnuta po předložení projektové dokumentace k výstavbě energetického komplexu v Třešti …“ Z tohoto znění vyplývá, že měla být předložena projektová dokumentace vedoucí k výstavbě energetického komplexu (Projektová dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu řízení …). Také žadatel v příloze č. 1 žádosti o podporu č. FV 4/123/05 Stručný popis naplnění specifických kriterií v odstavci d) stupeň rozpracovanosti PD uvádí, že cílem projektu je „konečná projektová dokumentace pro realizaci nového zařízení.“ Projektová dokumentace vedoucí k výstavbě energetického komplexu však společností Podzimek a synové s.r.o. předložena nebyla.

Stanoviska:

OSŘKŽÚ oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Varianta č. 1

Rada kraje

rozhoduje

odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 4/123/05 dle článku VII. odst. 2 z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce podpory.

Varianta č. 2

##### Rada kraje

rozhoduje

snížit v souladu článkem VII. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 4/123/05 výši podpory na částku …(rozmezí od 0,50 Kč do 66.211,50 Kč)….. Kč, a to z důvodu nesplnění povinnosti stanovené příjemci podpory Smlouvou o poskytnutí podpory č. FV 4/123/05.

odpovědnost: OŽP

termín: 30. 4. 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2