#### RK-16-2007-10

Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba “

pro: jednání rady kraje č. 16/2007 dne 2. 5. 2007

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Stavba „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba“ zahrnuje úsek silnice  II/602 v trase ul. Novosady ve Velkém Meziříčí, navazující úsek až po křižovatku se silnicí II/354 a úsek od křižovatky II/351 do Velkého Beranova. Zařazení této akce k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením  zastupitelstva 0124/02/2007/ZK. Vlastní realizace stavby zahrnuje provedení nového krytu silnice, místní sanace poruch v tělese silnice, zpevnění krajnic, stavební úpravy propustků a mostů. Dále je součástí stavby položení nového krytu v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí, kde se v současné době realizuje stavba nové kanalizace v délce 531 m.  Celková délka stavebních úprav 1.stavby je cca 13 km.

Akce bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu 
RK-16-2007-10, př. 1

- jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníků, s tím, že hodnotící komise bude plnit současně funkci komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace – viz materiál RK-16-2007-10, př. 2

K provedení zadávacího řízení se navrhují termíny:

Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: 3. 5. 2007

Lhůta pro podání nabídek (do sídla zpracovatele zadávacího řízení): do 25. 6. 2007 do 12:00 hod.

Otevírání obálek, první jednání hodnotící komise:	     27. 6. 2007 ve 9:00 hod.

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena

Zahájení stavebních prací: předpoklad červenec 2007

Stanoviska:

Stanoviska Odboru regionálního rozvoje a Odboru dopravy a silničního hospodářství budou předložena na jednání rady kraje

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na provedení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1.stavba“ na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-16-2007-10, př. 1;

jmenuje

členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2007-10, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-16-2007-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. července 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2