#### RK-17-2007-57

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 17/2007 dne 22. 5. 2007

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu Webové stránky pro všechny bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií a opatření 3.2.2 – Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS). Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 16.11.2006 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 74 projektům – mj. i panu L. Kratochvílovi. Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 2.1.2007, realizace měla být ukončena do 2.5.2007 – 30.4.2007 zaslal příjemce emailem žádost o prodloužení projektu do 31.5.2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-17-2007-57, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 5. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2