#### RK-19-2007-09

Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „II/353 Bohdalov - obchvat“

pro: jednání rady kraje č. 19/2007 dne 5. 6. 2007

zpracovala: F. Munduch

předkládá: P. Kolář

Předkladatel ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů oznamuje, že by  mu  nemohla se zřetelem k výsledku projednání věci vzniknout osobní výhoda nebo újma a nemá na věci jiný osobní zájem.

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na  veřejnou zakázku.

Stavba „II/353 Bohdalov - obchvat“ úsek silnice II/353 v trase průtahu obcí Bohdalov nahrazuje nově vybudovaným obchvatem obce. Zařazení této akce k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením zastupitelstva 0124/02/2007/ZK. Vlastní realizace stavby zahrnuje provedení přeložky silnice II/353 jako novostavby.  Celková délka stavby je 2,925 km.

Akce bude předložena ke spolufinancování ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/353 Bohdalov – obchvat“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-19-2007-09, př. 1

- jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníků, s tím, že hodnotící komise bude plnit současně funkci komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace – viz materiál RK-19-2007-09, př. 2

K provedení zadávacího řízení se navrhují termíny:

Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: 6. 6. 2007

Lhůta pro podání nabídek: do 31. 7. 2007 do 12:00 hod.

Otevírání obálek, první jednání hodnotící komise:  2. 8. 2007 v 9:00 hod.

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena

Zahájení stavebních prací: předpoklad září 2007

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje: k návrhu usnesení nemáme připomínky

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženým řešením. Projekt bude ve spolupráci s odborem majetkovým a odborem regionálního rozvoje předložen ke spolufinancování ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na provedení stavby „II/353 Bohdalov - obchvat“ na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-19-2007-09, př. 1;

jmenuje

členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2007-09, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-19-2007-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3