###### RK-19-2007-19

Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci “Postřižinské turistické a kulturní centrum – dostavba části pivovaru na pension” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 19/2007 dne 5. 6. 2007

zpracoval(a): I. Malá

předkládá: M. Černý

Předkladatel ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů oznamuje, že by  mu nemohla se zřetelem k výsledku projednání věci vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo nemá na věci jiný osobní zájem.

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o změnu data ukončení realizace projektu z důvodu neočekávané náročnosti zhotovení nové cihlové klenby ve sklepích budovy a předláždění dvora. Změna data je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci “Dokončení Penzionu U Karásků v Počátkách” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „Smlouva“).

V rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“) v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 14. 2. 2006 č. 0061/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3) poskytnutí podpory 8 projektům.

Dne 5.  6. 2006 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce “Postřižinské turistické a kulturní centrum – dostavba části pivovaru na pension” reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2949 Akciovým pivovarem Dalešice, a.s., zastoupeným panem Markem Tichým a panem Petrem Řehořkou, se sídlem Dalešice 71, 675 54 Dalešice, IČ 26236800 (dále jen „příjemce podpory“).

Dne 29. 5. 2007 požádal příjemce podpory na základě Oznámení o změnách v akci dle materiálu RK-19-2007-19, př.1 o změnu data ukončení realizace projektu z 31. 5. 2007 na 29. 6. 2007. Jako důvod změny příjemce podpory uvedl neočekávanou náročnost zhotovení nové cihlové klenby ve sklepích budovy a předláždění dvora.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o změnu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná. Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce “Postřižinské turistické a kulturní centrum – dostavba části pivovaru na pension” reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2949  v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-19-2007-19, př. 2, který obsahuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy.

Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce “Postřižinské turistické a kulturní centrum – dostavba části pivovaru na pension” reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2949 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-19-2007-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 15. 6. 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3