# RK-21-2007-07, př. 1

Počet stran: 12

# STRATEGIE ROZVOJE DATOVÉHO SKLADU KRAJE VYSOČINA

### OBSAH:

1. CÍL A INFORMAČNÍ ZDROJE STRATEGIE				str.  2

2. SOUČASNÝ STAV								str.  2

3. SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY SOUČASNÉHO STAVU			str.  7

4. KVALITATIVNÍ ROZVOJ 							str.10

5. KVANTITATIVNÍ ROZVOJ						str.11

6. ZÁVĚR									str.12

7. SLOVNÍČEK POJMŮ A ZKRATEK					str.12

PŘÍLOHA 1: PODROBNÁ STATISTIKA VYUŽITÍ

ČERVEN 2007

### 1. CÍL A INFORMAČNÍ ZDROJE STRATEGIE

Strategie rozvoje Datového skladu kraje Vysočina (dále „Strategie“) je dokument, který vznikl v červnu 2007. Cílem Strategie je zejména:

- definice současného stavu rozvoje datového skladu (dále „DWH“) jako významné součásti manažerského informačního systému kraje,

- identifikace silných a slabých stránek současného stavu provozu DWH a návrh případných vylepšení a změn,

- definice „kvalitativního“ rozvoje DWH, tj. zejména rozšíření funkčnosti jak v úrovni primárního zpracování dat a datových pump, tak v prezentační uživatelské vrstvě,

- definice „kvantitativního“ rozvoje DWH, tj. zejména specifikace možných datových oblastí, které budou v budoucnu zpracovávány,

- poskytnutí kvalitního rozvojového záměru a informačního rámce pro úkony spojené s přípravou případného čerpání peněz fondů EU na rozvoj DWH a případná výběrová řízení.

Cílem této strategie není popis přidané hodnoty, kterou získal kraj Vysočina implementováním metod business inteligence (ta je dostatečně popsána ve studii proveditelnosti DWH), nýbrž definice konkrétních opatření, která povedou k maximálnímu zvýšení této přidané hodnoty.

Informačním zdrojem pro Strategii byly:

v části definice současného stavu:

- zkušenosti správců a administrátorů s dosavadním provozem DWH,

- statistiky a analýza přístupů a využití DWH,

- připomínky uživatelů datového skladu v oblasti provozu a kvality fungování DWH,

v části kvalitativního rozvoje:

- zkušenosti správců a administrátorů s dosavadním provozem DWH,

- mapování nových potřeb uživatelů i samotných správců vzniklé během prvních dvou let provozu DWH, zejména s ohledem na kvantitativní nárůst objemu dat,

- reflexe nových technických možností a výhod platformy MS SQL Serveru 2005 a naopak technická omezení současného řešení a zkušenosti a výsledky procesu budování datových skladů v ostatních krajích,

- datová část výsledků procesně – organizačního auditu na krajském úřadě, který byl realizován firmou Inventio Consulting, s.r.o.,

v části kvantitativního rozvoje:

- Studie proveditelnosti datového skladu kraje Vysočina,

- datová část výsledků procesně – organizačního auditu na krajském úřadě, který byl realizován firmou Inventio Consulting, s.r.o.,

- průběžné mapování poptávky uživatelů po datech během prvních dvou let provozu DWH, kterou provádělo analytické oddělení.

### 2. SOUČASNÝ STAV

V této části je definován současný stav provozu DWH v aspektech, které jsou pro úspěch projektu a implementaci nového manažerského nástroje řízení a zpracovávání dat dle názoru nositele projektu nejdůležitější. Nejsou zde kvantifikovány slabé ani silné stránky současného stavu (viz část 3), pouze popis stávajícího stavu.

2.1. STRUČNÁ HISTORIE A ZPŮSOB VÝSTAVBY

V roce 2004 byla vypracována firmou AM-Data, s.r.o., Studie proveditelnosti datového skladu kraje Vysočina, která se stala základním dokumentem pro další rozvoj datového skladu a to především z hlediska možných oblastí zpracování dat.  Byl stanoven způsob výstavby (přírůstková metoda) a pro myšlenku vybudování datového skladu byl získán top management kraje. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele první etapy DWH (datová tržiště Fond Vysočiny, Statistika).  Od 1.1.2005 vzniklo na odboru interního auditu analytické oddělení (dále AO), obsazené jedním zaměstnancem. Vybraný zhotovitel, firma PVT, a.s. (nyní Asseco Czech Republic, a.s.), implementovala a dokončila ve spolupráci s OI a později AO první dvě datová tržiště do interního informačního systému krajského úřadu (intranet).  Významnou součástí dodávky bylo předání velké části know-how implementované technologie, což umožnilo realizaci 2. etapy (Příspěvkové organizace) a 3. etapy (Integrovaný záchranný systém) výstavby DWH již vlastními silami AO.  Mimo datově rozsáhlých „etap výstavby“, jejichž realizace je zabezpečována zčásti i prostřednictvím projektového řízení, jsou postupně zpracovávány i menší ad-hoc požadavky uživatelů, například v oblasti dotačních titulů z rozpočtu kraje (Program obnovy venkova, Dotace na územně plánovací dokumentaci, Program obnovy kulturních památek). Počátkem roku 2007 byla odstartována čtvrtá a důležitá etapa výstavby: datová tržiště Spisová služba a Ekonomika, jež jsou realizovány hlavním dodavatelem ERP systému krajského úřadu – firmou Gordic, s.r.o. (systém GINIS).

2.2. PŘEHLED OBSAHU DWH

V prvních dvou letech provozu DWH byl jeho rozvoj zaměřen především na růst objemu dat a vytvoření kvalitní a průřezové datové základny pro různé analýzy. DWH obsahuje v současné době následující datová tržiště:

| etapa | datum realizace | datové tržiště | počet OLAP kostek | realizátor | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | Fond Vysočiny | 3 | PVT, a.s. |  |
| 1 | 2005 | Statistika | 14 | PVT, a.s. | postupně rozšiřováno |
| 2 | 2006 | Příspěvkové organizace | 22 | AO |  |
| 3 | 2007 | Integrovaný záchranný systém | 11 | AO | ve výstavbě |
| 4 | 2007 | Spisová služba | 3 | Gordic, s.r.o. |  |
| 4 | 2007 | Ekonomika úřadu | 2 | Gordic, s.r.o. | ve výstavbě |
| 0 | průběžně | Metadata | 3 | AO |  |
| ad hoc | 2006 | Neziskové organizace | 2 | AO |  |
| ad hoc | průběžně | Obce | 5 | AO | postupně rozšiřováno |
| ad hoc | průběžně | Provoz | 4 | AO | postupně rozšiřováno |

2.3. POUŽÍVANÁ TECHNOLOGIE

Databázový server:	MS SQL SERVER 2000 STD., pro plánovaný externí přístup MS SQL SERVER 2005 ENT.

Analytický server:	MS ANALYSIS SERVICES (MS SQL SERVER 2000)

Transformace dat:	MS DATA TRANSFORMATION SERVICES (MS SQL SERVER 2000)

Prezentační vrstva:	MS BUSINESS INTELLIGENCE PORTAL XP

MS REPORTING SERVICES (MS SQL SERVER 2000)

Tvorba sestav:	MS VISUAL STUDIO 2003, 2005

2.4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PROJEKTU

Řízení projektu výstavby zajišťuje vedoucí AO, běžný provoz DWH zajišťuje vedoucí AO a analytik s občasnou technickou výpomocí zaměstnance oddělení správy aplikací a databází odboru informatiky. Rozsáhlejší etapy projektu jsou řešeny vytvářením pracovních týmů napříč krajským úřadem.

2.5. FORMY PŘÍSTUPU DO DATOVÉHO SKLADU A JEJICH VYUŽITÍ

K internímu přístupu do DWH jsou využívány

- aplikace BI Portál pro přímou práci s OLAP objekty datového skladu

Je využívána minimálně. Důvodem je  (pro průměrného uživatele IT na krajském úřadě) relativní náročnost manipulace s kontingenční tabulkou – OWC komponentou - a pochopení jejích principů.

- aplikace Reportovací služby pro přístup k předem definovaným sestavám

Vzhledem k jednoduchosti a přehlednosti přístupu hojně využívaná forma. Výhodou je možnost využití průřezových sestav z různých datových oblastí a bezproblémové spojování databází.

- e-mail pro zasílání sestav v definované periodě a definovaným uživatelům.

Optimální forma přístupu, maximální přiblížení dat koncovému uživateli. V současné době jsou měsíčně zasílány 3 sestavy.

Jiné formy interního přístupu (např. prostřednictvím MS Excelu, integrace OWC komponenty do intranetové html stránky) jsou využívány pouze omezeně analytickým oddělením a pro běžné uživatele nejsou podporovány pro jejich náročnost.

K externímu přístupu do DWH je využito

- e-mailové zasílání sestav externím subjektům.

Vzhledem k dosavadním technickým problémům není dosud spuštěn Internetový portál „Analytické a statistické služby kraje Vysočina“. Spuštěny budou od června 2007.

2.6. VYUŽITÍ DATOVÝCH OBLASTÍ KONCOVÝMI UŽIVATELI

Následující graf vyjadřuje celkový počet přístupů uživatelů do datových kostek v aplikaci BI Portál (bez zaměstnanců AO, datové tržiště ekonomika dosud není zpřístupněno) v lednu 2007:

Do aplikace BI Portál přistoupilo celkem 111 uživatelů, z toho 22 uživatelů mělo více než 10 přístupů datových kostek. Nelze však odhadnout, kteří uživatelé aktivně aplikaci aktivně používali a kteří ve volné chvíli pouze „letmo“ brouzdali obsahem DWH.

Počet přístupů za jeden měsíc (5.2. – 5.3. 2007) do Reportovacích služeb na intranetu vyjadřuje následující graf (bez zaměstnanců AO):

Podrobnou statistiku využití obsahuje příloha č.1 Strategie.

2.7. PROPAGACE PROJEKTU

Propagace a seznámení uživatelů s novým nástrojem je nedílnou součástí úspěšnosti projektu. Dosud byla uskutečňována následujícím způsobem:

Interní propagace v rámci krajského úřadu:

- Vždy po dokončení etapy výstavby etapy DWH provede AO školení potenciálních uživatelů. Již byla provedena následující školení:

2007 březen		       39 uživatelů	všeobecné školení,

2006 říjen		cca 20 uživatelů	příspěvkové organizace,

2006 říjen     		cca 10 uživatelů	asistentky radních,

2005 červen		cca 60 uživatelů	všeobecné školení,

průběžně		cca 20 uživatelů	individuální konzultace.

- Požadavky na výstupy z DWH jsou AO řešeny bez prodlení a maximálně vstřícně s ohledem na vytvoření příznivého přístupu potenciálního nového uživatele k projektu i v případě velké pracnosti požadavku.

- Prezentace v radě kraje (2x) a při řešení konkrétních problémů v rámci porady vedoucích odborů

Externí propagace:

- Proběhlo několik prezentací pro externí subjekty (např. ČSÚ, Úřad práce v Jihlavě),

- Pravidelná prezentace vývoje projektu na konferenci ISSS,

- Bylo provedeno několik individuálních prezentací dalším krajům, které uvažují o nasazení metod business inteligence.

### 3. SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY SOUČASNÉHO STAVU

V této části jsou obsaženy slabé a silné stránky jednotlivých aspektů budování DWH. Jednotlivé slabé stránky obsahují vždy i vazbu na konkrétní opatření v rámci budoucího kvalitativního rozvoje (viz část 4 Strategie, „KL“), případně kvantitativního rozvoje (viz část 5, „KV“) tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat navržený způsob eliminace popsaných slabých stránek.

3.1. Způsob výstavby a personální zabezpečení projektu

| aspekt | silná stránka | slabá stránka | opatření | opatření ve strategii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podpora vedení | maximální podpora ze strany top managementu (hejtman, radní, ředitelka a její zástupce) | v některých případech nepochopení přínosů a principů BI ze strany vedoucích odborů a oddělení | zvýšení propagace přidané hodnoty pro vedení i zaměstnance | KL6 KL7 KL8 KL9 |
| přírůstková metoda výstavby | při rozsahu dat úřadu nelze de facto jinou použít | uživatelé nemají nyní všechna data | lze řešit velkým rozsahem další etapy za velké finanční náročnosti | KL5 KV1-6 |
|  | díky přenosu know how technologie v 1 etapě výstavby na zaměstnance dochází k výrazné úspoře nákladů | x | x | x |
| volba oblasti 1. etapy | relativně jednoduchá datová struktura oblasti umožnila bezproblémovou implementaci do IS kraje a přenos technologie | jde o data využívaná "ad hoc" - v případě volby provozní oblasti by se zvýšila využívanost DWH již v počátcích projektu | bez opatření, etapy 2 a 4 jsou již striktně provozní | x |
| vznik AO na odboru interního auditu | nezávislost útvaru, progresivní přístup vedení, zainteresovanost interních auditorů na využívání DWH | x | x | x |
|  | díky 2 zaměstnancům AO a technické výpomoci ze strany oddělení správy databází a aplikací jsou lidské zdroje pro administraci projektu optimální | x | x | x |
| projektové řízení velkých etap prostřednictvím týmů | umožňuje přímý podíl budoucích uživatelů na tvorbě datových tržišť | v některých případech nezájem na tvorbě datového tržiště, averze vůči práci "navíc" | lepší výběr členů týmů, zvýšení zainteresovanosti členů, systémově viz průběžné výsledky auditu IA-2006-02 | x |
| tvorba některých etap výstavby svépomocí (2 a 3 etapa) | výrazná úspora nákladů | značné nároky na AO - současná tvorba nového tržiště včetně technických detailů, administrace starých, propagace, rozvoj + řešení ad hoc požadavků | částečně řešeno přijetím nového zaměstnance na AO | KL3 KL5 |
|  | dokonalá orientace administrátorů v datových strukturách a strukturách datových pump, větší znalost zpracovávané problematiky | menší "programátorská" funkčnost datových pump, větší podíl ruční práce při primárním zpracování dat | v dalších etapách se optimálním jeví dodavatelský způsob realizace zejména v části rutinního programování a maximální zapojení analytiků do týmu dodavatele | KL3 KL5 |
|  | větší operativnost přizpůsobování struktury datových tržišť potřebám uživatelů | potenciální neznalost AO všech možností technologie a nových trendů, nutnost konzultací se specializovanou firmou |  |  |
|  | x | značná personální závislost řešení a riziko ztráty hodnoty při odchodu zaměstnance | řešeno detailní dokumentací a údržbou metadat | x |

3.2. Technická infrastruktura projektu

| aspekt | silná stránka | slabá stránka | opatření | opatření ve strategii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hardware 4x3,6GHz, 3,25GB RAM | v současné době výkonný hardware pro datovou základnu DWH | není jenom pro DWH – jsou tam i další databáze např. Tranis – data z GPS => možný problém s výkonností databázového serveru v budoucnosti. Nelze odhadnout zatížení serveru pro jeho optimalizaci pro DWH. | nákup separátního stroje pouze pro potřeby DWH | KL2 |
| MS SQL SERVER 2000 Standard Edition | současné době vyhovuje pro potřeby DWH | verze Enterprise obsahuje výkonnější funkce pro tvorbu a údržbu DWH, např.: - on-line práce s OLAP objekty na Internetu pro externí uživatele - možnost využít fuzzy logic - umí dělat snapshoty - rychlé vytváření obrazů velkých DB - umí particionig databází a indexů - velký nárůst výkonu - umí online operace - např. restore, rebuild indexů atd. - umí přilinkovat databáze Oracle | migrace na SQL SERVER 2005 Enterprise Edition | KL1 KL5 |
|  | vynikající znalost administrátorů technologie MS SQL SERVERU 2000 |  |  |  |
| BI Portál 2000 | free nástroj - úspora nákladů | občasná chybovost v zobrazení i funkčnosti | migrace na BI Portál 2003 | KL4 |
|  | přehlednost a jednoduchost ovládání | omezenost funkcionality, bez pokročilých analytických metod, pro některé zaměstnance náročné | nákup profesionálního analytického nástroje pro vybrané jedince | KL4 |
| Reportovací služby | snadná tvorba sestav | nutná znalost vývojového prostředí | x | x |
|  | flexibilní metody doručování reportů | x | x | x |
| Prezentační vrstva obecně | viz výše | neexistuje rozhraní pro výstupy v geografické formě - napojení dat datových kostek na jednoduché mapové vrstvy - čímž by se výrazně zvýšila přidaná hodnota DWH v oblasti regionálních krajských analýz*** | pořízení nástroje pro geografické analýzy s vazbou na DWH | KL7 |
|  |  | DWH jako podstatná součást manažerského systému kraje musí podporovat nástroje procesního řízení - například metody BSC | pořízení nástrojů pro procesní řízení krajského úřadu | KL6 |

***

- Nejedná se o GIS nástroj v pravém slova smyslu, nýbrž jednoduchou komponentu, která by tabulkové výstupy a výstupy formou grafů podpořila „mapkou“, byť jednoduchou.

- Rozšíření o geografickou komponentu se jeví účelným zejména z toho důvodu, že v podmínkách územní samosprávy má drtivá většina dat geografickou dimenzi. Ze strany managerů se dokonce objevují požadavky na geografické analýzy dat dosud  takto neanalyzovaných (výdaje rozpočtu kraje Vysočina).

- V žádné případě nejde o suplování činnosti oddělení GIS – uživatele DWH na rozdíl od uživatele GIS nezajímá „kudy teče řeka“ ale „počet obyvatel obce“. Podrobnost mapových výstupů DWH tedy končí u hranic katastru obce, působnost oddělení GIS začíná u „geografických souřadnic“ hranic katastru.

3.3. Využití DWH uživateli

| aspekt | silná stránka | slabá stránka | opatření | opatření ve strategii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| datový obsah | během 2 let se podařilo naplnit DWH rozsáhlou datovou základnou z různých oblastí | DWH neobsahuje všechna data které by koncový uživatel potřeboval (viz Studie proveditelnosti datového skladu nebo část 5 strategie) | řešeno bude v dalších etapách výstavby | KL5 KV1-6 |
|  | v drtivé většině vyhovuje podrobnost časové i geografické dimenze faktů | některá data jsou aktualizována s jistým časovým zpožděním na straně externího poskytovatele | nelze řešit, má většinou objektivní důvody - poskytovatel data dříve nemá | x |
|  |  | některá data jsou aktualizována s jistým časovým zpožděním na straně interního poskytovatele, nebo poskytovatele nad nímž může kraj uplatnit autoritu (např. příspěvková organizace) | lze řešit uplatněním autority na daný subjekt - za aktuálnost údajů není odpovědné AO, nýbrž odvětvový odbor | x |
|  | v drtivé většině je kvalita primárních data i vyčištěných dat v DWH stoprocentní | nekvalita dat z některých primárních databází, např. Fond Vysočiny: potenciální uživatelé "nevěří" datům a raději vše zpracovávají ručně | musí být řešeno uplatněním autority vůči osobám plnícím databáze - problémové databáze vyžadují revizi plnění | x |
|  |  | ruční podíl AO na čištění dat a tvorbě dimenzí je v několika případech příliš vysoký | maximální možná automatizace procesu | KL3 KL5 |
|  |  | časté změny struktury dat na straně externích poskytovatelů | nelze řešit s výjimkou maximálního použití tzv. "historických dimenzí" | KL3 KL5 |
| využití dat uživateli | podařilo se objasnění přínosů implementace BI nástrojů většině uživatelů | někteří uživatelé možnosti DWH ignorují | zvýšení frekvence školení, zvýšení propagace mezi uživateli | KL9 |
|  | využití roste i více než přímo úměrně společně s nárůstem objemu dat v DWH | někteří uživatelé nejsou schopni pochopit fungování BI Portálu, nebo to zapomínají | zvýšení frekvence školení, orientace na reportovací služby | KL9 |
|  | dobré využití zejména provozních tržišť | v některých případech jsou data mimo DWH zpracovávána i jinde na úřadě (gis, excel) - uživatele nelze přesvědčit pro použití dat v dwh | uplatnění managerské autority, propagace | KL9 |
|  | v některých případech uživatelé sami požadují vytvoření datové kostky |  |  |  |
|  | vysoká univerzálnost DWH |  |  |  |
|  | x | externí uživatelé nemohou přistupovat | spuštění Analytických a statistických služeb kraje vysočina | KL1 |

### 4. KVALITATIVNÍ ROZVOJ

Pro rozvoj technické infrastruktury DWH a maximální zvýšení přidané hodnoty datového skladu je účelné realizovat následující opatření (KL = kvalita):

KL1)	 MIGRACE NA SQL SERVER 2005

- postupná migrace všech jobů, packagů, datových kostek a sestav + současné zvýšení „programátorské“ kvality vybraných DTS balíčků

- integrace přímého přístupu do datových kostek do externího přístupu do DWH prostřednictvím Analytických a statistických služeb kraje Vysočina

KL2)	NÁKUP HARDWARE (1 DOSTATEČNĚ VÝKONNÝ STROJ)

KL3)	MINIMALIZACE RUČNÍCH ZÁSAHŮ DO PROCESU AKTUALIZACE

- automatizace tvorby dimenzí, rozšíření časové působnosti dimenzí do historie

- maximální využití historických dimenzí

- zvýšení účinnosti automatických kontrolních mechanismů

- zvýšení účinnosti transformačních mechanismů a jejich provázanosti

KL4) 	MIGRACE NA BI PORTÁL 2003 + NÁKUP PROFESIONÁLNÍHO ANALYTICKÉHO SOFTWARE PRO VYBRANÉ JEDINCE¨

- bude proveden průzkum trhu ve spolupráci s OI

KL5)	V PŘÍPADĚ DOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PREFERENCE DODAVATELSKÉHO ZPŮSOBU VÝSTAVBY V KOMBINACI S MAXIMÁLNÍM ZAPOJENÍM AO DO TÝMU DODAVATELE

KL6) 	ROZŠÍŘENÍ FUNKČNOSTI DATOVÉHO SKLADU ZEJMÉNA SMĚREM K PROCESNÍMU ŘÍZENÍ ÚŘADU

- integrování dat procesů do DWH

- pořízení specializovaného nástroje pro procesní řízení a jeho datové navázání na DWH

- pořízení specializovaného nástroje pro metody řízení, například pro metodu balanced-scorecard

KL7)   ROZŠÍŘENÍ O KOMPONENTU PRO TVORBU MAP

KL8) 	APLIKACE DATAMININGOVÝCH METOD

KL9) 	ZVÝŠENÍ PROPAGACE DWH

- zvýšení externí propagace (soutěže kvality, prezentace, kvalitní WWW, brožura)

- zvýšení interní propagace (školení, prezentace na poradách)

- propagaci směrovat zejména směrem k chápání DWH jako nástroje manažerského informačního systému

### 5. KVANTITATIVNÍ ROZVOJ

Tato část vznikla na základě Studie proveditelnosti DWH, zkušenosti současných administrátorů s poptávkou po datech, výsledků aktuálního interního průzkumu a výsledků procesního auditu, který byl realizován firmou Inventio Consulting, s.r.o. Kvantitativní obsah DWH je v budoucnu rozvíjet nutné rozvíjet zejména v následujících oblastech (KV = kvantita):

KV1) 	PROHLOUBENÍ A ROZŠÍŘENÍ INTERNÍCH PROVOZNÍCH A EKONOMICKÝCH DAT

- rozšíření tržiště PO, zejména s vazbou na investice PO a kontroly

- tvorba univerzálního controllingového modelu pro PO

- oblast kontrol (rozhodnutí, stížnosti, odvolání, plán, vazba na subjekty, atd…)

- eliminace překryvu  s daty oddělení GIS

- další propojování interních provozních databází, rozšiřování informačních karet

KV2)	MAJETEK KRAJE

- „provozní“ majetek na krajském úřadu

- majetek kraje - investice, opravy, finance

- návaznost na katastr nemovitostí

KV3)	EKONOMIKA OBCÍ

- rozpočty obcí, identifikace dotací, hospodaření

- sběr dat, kontroly vazeb

KV4) 	DOPRAVA

- plán investic a projektů, realizace projektů a čerpání financí

- správa komunikací

KV5) 	REGIONÁLNÍ ROZVOJ

- cestovní ruch

- strukturální fondy EU

- kulturní památky

- průmyslové zóny

KV6)	ŠKOLSTVÍ

- školy a školská zařízení v kraji, ekonomické i neekonomické údaje

- sportoviště, kapacita

- vzdělávací zařízení

KV7) 	ROZŠÍŘENÍ STATISTICKÉHO DATOVÉHO TRŽIŠTĚ

- další ad hoc rozšiřování dle požadavků

KV8)	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

- interní provozní ukazatele, návštěvnost webů, vytížení sítí

### 6. ZÁVĚR

Realizace navrhnutých opatření vedoucích k zvýšení přidané hodnoty pro kraj Vysočina v dostatečně krátkém období je závislé na dostatku finančních prostředků. Za stávajícího způsobu výstavby je realizace některých opatření možná, nicméně pouze v dlouhém časovém období.

### 7. SLOVNÍČEK POJMŮ A ZKRATEK

AO					analytické oddělení odboru interního auditu

BALANCED-SCORECARD (BSC)	metoda pro implementaci podnikové strategie do řízení

BUSINESS INTELIGENCE (BI)		metoda zpracování dat a jejich doručení managerům

DATAMINING				zkoumání skrytých vztahů a závislostí mezi daty

DATOVÁ KOSTKA			n-rozměrný datový objekt uložený v analytické databázi

DIMENZE				rovina pohledu na data v datovém objektu

DIMENZE HISTORICKÁ		zachycuje vývoj dané dimenze v čase

DTS BALÍČEK (PACKAGE)		souhrn nástrojů pro transformaci dat – datová pumpa

DWH (DATA WAREHOUSING)		datový sklad

ERP					hlavní provozní informační systém podniku

ISSS					konference Internet ve státní správě a samosprávě

JOB					načasovaná úloha databázového serveru

OI					odbor informatiky

OLAP					metoda uložení dat v analytické databázi

OWC KOMPONENTA			komponenta pro přístup aplikací k datovým objektům