## RK-21-2007-46, př. 1

počet stran: 4

###### Nabídka na vypracování předběžné studie proveditelnosti možností naplnění POH

Nabídka na vypracování předběžné studie proveditelnosti možností naplnění POH kraje Vysočina

Přílohy:

Reference členů konsorcia

Životopisy členů zpracovatelského týmu

Pověření

Předmět nabídky:

Předběžná studie proveditelnosti, která variantně posoudí možnosti naplnění POH kraje Vysočina. Studie se zaměří na praktickou realizaci POH kraje Vysočina, především pro splnění jednotlivých závazků z něho plnoucích, tj. přijatých závazků z oblasti komunálních odpadů  z implementace legislativy EU (směrnice), které jsou součástí  v POH ČR.

Studie proveditelnosti naváže na schválené dokumenty v oblasti odpadového hospodářství kraje Vysočina jako je POH a dokumenty jednotlivých POH původců odpadů .

Studie proveditelnosti se zaměří na návrh možných variantních řešení v podmínkách kraje Vysočina a jejich technicko-ekonomickou specifikaci s uvedením jednotlivých pozitivních i negativních důsledků včetně varianty, které bude definovat situaci pokud by se potenciální varianty řešení nerealizovaly a stávající stav nakládání by se zakonzervoval.

Studie proveditelnosti bude kompletně zahrnovat všechny složky KO se zaměřením na problematické oblasti, tj. SKO a BKO. Studie se zaměří zejména na maximalizaci materiálového využití odpadů, možnosti budování center nakládání s odpady, optimalizaci využití skládek SKO a na možnost koordinovaného postupu v informování všech původců odpadů.

Studie bude koncipována tak, aby bylo možno rychle vybrat nejvýhodnější variantu a následně započít s její realizací. Předpokládáme, že bude následovat rozpracování vybrané varianty do podoby podrobné studie proveditelnosti, respektive dílčích studií na jednotlivé provázané aktivity, ze kterých se bude projekt skládat.

Studie bude vypracována podle následující osnovy:

Úvod

- Rekapitulace výsledků studie

- Současný stav a možnosti řešení nakládání s odpady

- Analýza množství a druhová skladba vznikajících odpadů

- Materiálové dodávky pro zajištění provozu

- Realizace projektu a životní prostředí

- Technické řešení projektu

- Organizace provozu a režijní náklady

- Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci)

- Harmonogram realizace projektu

- Finanční a ekonomická analýza projektu

- Analýza rizik

Závěry a doporučení

# Identifikace zpracovatele

Nabídku předkládá konsorcium tří firem:

Název zpracovatele 1:	Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.

Právní forma:	Zájmové sdružení právnických osob

Osoba zmocněná k dalším jednáním:	Ing. Zbyněk Bouda, ředitel EAV, předseda představenstva

Sídlo: 	Křížová 2, 586 01  Jihlava

Adresa:	Jiráskova 65, 586 01 Jihlava

Telefon:	567 30 33 22, 603 212 666

Fax:	567 30 30 33

E-mail:	eav@eavysociny.cz

Web:	www.eavysociny.cz

IČO:	709 583 34

DIČ:	CZ709 583 34

Bankovní spojení:	Volksbank Jihlava

Číslo účtu:	4050004841/6800

Název zpracovatele 2:	FITE a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Osoba zmocněná k dalším jednáním:	Ing. Pavel Bartoš, předseda představenstva a generální ředitel

Sídlo: 	Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní 8, 709 51

Telefon:  	597 479 111

Fax:       	596632 614

E-mail:	 fite@fite.cz, bartos@fite.cz, kovarik@fite.cz

Web: 	www.fite.cz

IČO:	47674938

DIČ: 	CZ47674938

Bankovní spojení:	Raiffeisen bank a.s.

Číslo účtu: 	1015027016/5500

Název zpracovatele 3:	ZERA

Právní forma:	občanské sdružení

Osoba zmocněná k dalším jednáním:	Ing.Hejátková Květuše

Sídlo: 	V.Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Adresa:	V.Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Telefon:	568 620 070, 602 710 437

Fax:	568 620 547

E-mail:	info@zeraagency.eu

Web:	www.zeraagency.eu

IČO:	70851131

DIČ:	CZ 70851131

Bankovní spojení:	KB a.s. Náměšť nad Oslavou

Číslo účtu:	19-7741470247/0100

Členové konsorcia pověřili EAV podáním společné nabídky.

#### Obchodní podmínky a nabídková cena

Předpokládaná doba zahájení plnění:

okamžitě po uzavření smlouvy o dílo;

předpoklad od  1.5.2007

Doba plnění:

Termín ukončení: 31.7.2007 (60 dnů od podpisu smlouvy o dílo)

Záruční podmínky a smluvní pokuty

Záruční doba za jakost díla je 24 měsíců

Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Způsob vystavení daňového dokladu:

Daňový doklad bude vystaven uchazečem měsíčně do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení předaného plnění.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DÍLO:

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty		126 050,- Kč

Sazba DPH 19%						23 950,- Kč

Nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty		150 000,- Kč

Nabídková cena je konečná.

V Jihlavě dne 4. dubna 2007

Ing. Zbyněk Bouda

ředitel EAV, z.s.p.o.