RK-22-2007-15

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro jednání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007

zpracoval: E. Navrátilová

předkládá: J. Joneš

Popis problému:

V rámci grantového programu „Bioodpady 2006“ byla mezi krajem Vysočina a Svazkem obcí „Skládka TKO“ dne 20. 8. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Odpadové centrum Petrůvky“ ve výši 100 000,- Kč. Lhůta na realizaci je do 31. 6. 2007. Odbor životního prostředí obdržel dne 22. 6. 2007 písemnou žádost Svazku obcí „Skládka TKO“ (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2007, dle materiálu RK-22-2007-15, př. 1 .

Projektová dokumentace pro územní řízení, která je předmětem podpory, není dosud kompletní, protože se jedná o specifickou technologii na zpracování a využití různých druhů biologicky rozložitelných odpadů v regionu svazku obcí. V současné době probíhají dokončovací práce procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí, zpracovatel Enviroekoanalytika s.r.o. Velké Meziříčí) a výběrové řízení na projektanta. Časový harmonogram jednotlivých prací trval déle než žadatel v žádosti předpokládal.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu.

Zpracovaná projektová dokumentace bude podkladem k  žádosti o podporu z evropského Operačního programu Životní prostředí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2007 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-22-2007-15, př.2.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu  nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 11/150/06 dle materiálu RK-22-2007-15, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 31. 7. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2