RK-24-2007-05, př. 1

počet stran: 1

S T A V E B N Í  Z Á M Ě R

Název stavby:		Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – úprava Černé kuchyně

na návštěvnické centrum

Místo stavby:			hrad Roštejn

Charakter stavby:		Úprava prostor Černé kuchyně na návštěvnické centrum –

prodej vstupenek, prodej upomínkových předmětů atd.

Investor:			Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava

Správce:			Muzeum Vysočiny Jihlava

Předpokládané náklady:    	cca 2,5 mil. Kč

Zdůvodnění akce:

Stavební úpravy řeší vybudování návštěvnického centra v prostoru tzv. Černé kuchyně (dosud využívané jako skladiště). V návštěvnickém centru budou prodávány vstupenky do hradu a na vyhlídkovou věž, upomínkové předměty a informační materiály. Budou zde dále podávány turistické informace. Zároveň bude prostor sloužit jako úvodní prezentace a představení celého hradu - jde o památkově cenné, atraktivní prostory, pro daný účel ideálně umístěné. Zároveň dojde k likvidaci stávající pokladny a prodejny suvenýrů v dřevěných "buňkách", které esteticky znehodnocují hradní nádvoří a nevyhovují z technického i bezpečnostního hlediska. Likvidací dřevěných "buněk" se mj. uvolní (částečně krytý) prostor pro výstavy a prezentace na hradním nádvoří.

Plánované úpravy celkově povedou ke zvýšení návštěvnického komfortu a zlepšení služeb veřejnosti. Logicky navazují na již realizované stavební práce na Roštejně a jsou v kontextu dalších uvažovaných akcí (reinstalace expozic a nové expozice).

Stručný popis stavby:

Úpravou stávající Černé kuchyně pro vznik návštěvnického centra by po stavební stránce bylo potřeba provést následující stavební úpravy: celkové vyklizení a vyčištění těchto prostor, restaurování stávajících kuchyňských kamen, která by tvořila součást interiéru. Nové podlahy, omítky, rozvod elektrické instalace včetně elektického topení, přívod vody a odpady, repase – popřípadě nové vstupní dveře a okna a další stavební práce související s touto úpravou. Likvidace stávajících dřevěných stánku na nádvoří pro prodej vstupenek a suvenýrů.

Zdroje financování:

Rozpočet kraje pro rok 2008.

Časový plán:

- schválení stavebního záměru – rozpočet 08/2007

- zpracování projektové dokumentace 01/2008

- stavební řízení 03/2008

- zahájení stavby 04/2008

- dokončení stavby 06/2008