Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

Úvod V rámci projektu SIPVZ naše škola nebyla zařazena mezi takzvané zelené školy. Vybavenost počítačovou technikou jsme tedy museli zajišťovat vlastními silami. Abychom se přiblížili standardům vybavenosti škol počítači, přistoupili jsme v prvé řadě k rozvoji sítě a zvýšení počtu stanic: rekonstruovali jsme prakticky síťovou infrastrukturu (změna topografie, přechod z hubů na switche a z 10 Mbit na 100 Mbit kabeláž) zavedli jsme přípojná místa do všech sboroven, kabinetů a vhodných učeben zvýšili jsme počet pracovních stanic (během doby trvání projektu SIPVZ prakticky na dvojnásobek) Přestože jsme v maximální míře čerpali dotace určené pro červené školy, převážnou většinu nákladů jsme hradili z vlastních prostředků. Při tomto rozvoji sítě a stále rostoucí intenzitě využívání jejích služeb jsme museli několikrát upgradovat školní server. Během této etapy intenzivního rozvoje počítačového vybavení i počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků došlo i k obrovskému růstu nároků na služby sítě, zabezpečení školních dat, jejich zálohování a zajištění spolehlivosti síťového serveru. Současný školní server na tyto nároky již nestačí a možnosti jeho upgradování jsou již vyčerpány. Současný stav Školní server obsluhuje 680 uživatelů pracujících na 130 stanicích. Na diskové kapacitě 300 GB (RAID 1 vytvořený pomocí PCI IDE řadiče) obsahuje veškerá data uživatelů a školy (včetně ekonomických dat), nastavení uživatelských profilů a e-mailové schránky. Zálohování dat je v současnosti velmi obtížné a také pomalé, provádí se fakticky kopírováním nejdůležitějších dat na přenosný disk. Mailboxy zálohovat za současného stavu nelze. Sebemenší závada (selhání ventilace, porucha řadiče, závada zdroje) může vést k výpadku serveru a tím k odstavení celé sítě. Při vážné havárii nebo mimořádné události by důležitá data byla nenávratně ztracena, případně obnova alespoň jejich části by byla neúnosně nákladná. Cíl projektu Cílem projektu je nahrazení současného serveru výkonnějším strojem s redundantním napájením a chlazením, spolehlivějším diskovým polem a hlavně zálohovací páskovou jednotkou se zálohovacím softwarem. Díky páskové jednotce a vhodnému softwaru bude možné zálohovat kompletně celá data i systém, takže i v případě mimořádné události (odcizení serveru, havárie inženýrských sítí, požár) bude možné v krátké době obnovit server na náhradním hardwaru v plném rozsahu. Realizace Projekt bude realizován v období červenec – srpen 2007 tak, aby v posledním srpnovém týdnu (přípravný týden) byl nový systém plně funkční a vyzkoušený.

Položkový rozpočet

Popis Množství Jednotková Cena cena celkem Hardware: HP ProLiant ML350T05 5130 SFF Base Model 1 274 771,00 Kč 274 771,00 Kč 2 GB FBD PC2-5300 2 x 1 GB Kit Advanced ECC 1 36 GB SAS 10,000 rpm Hard Drive (2.5") SFF 4 146 GB SAS 10,000 rpm Hard Drive (2.5") SFF 4 HP Smart Array P400/256MB Controller 1 Battery-backed write cache upgrade 1 ML350 G5 Redundant System Fan Kit 1 Hot Plug Redundant Power Supply Kit 1 HP 3y Nbd CTR ProLiant ML350 HW 1 Ultrium 920 SAS Internal (carbonite) 1 5x páska + 1 čistící LTO3 1 Investiční částka 274 771,00 Kč Software: Windows Svr Std 2003 R2 English MVL 1 3 534,30 Kč 3 534,30 Kč BrightStor ARCserve Backup 11.5 for Win+1YEM 1 19 182,80 Kč 19 182,80 Kč BrightStor ARCserve v11.5 client ag.for Win 1YEM 1 6 188,00 Kč 6 188,00 Kč BrightStor ARCserve v11.5 Exchange ag. 1YEM 1 24 633,00 Kč 24 633,00 Kč Neinvestiční částka 53 538,1 Kč Doplnění stávající kabeláže: Solarix U/UTP kabel Cat.5E, PVC plášť 800 5,95 Kč 4 760,00 Kč Zásuvka 2xRJ45 UTP, 5E, na omítku 10 285,60 Kč 2 856,00 Kč R&M Patch panel 24xRJ45/u, Cat.5E, LSOH, 1U 1 3 308,20 Kč 3 308,20 Kč lišta VKL 40x40 35 59,50 Kč 2 082,50 Kč lišta VKL 40x20 15 47,60 Kč 714,00 Kč spojovací materiál 1 333,20 Kč 333,20 Kč Montážní práce: montáž serveru, instalace OS 1 8 925,00 Kč 8 925,00 Kč instalace Exchange 1 11 900,00 Kč 11 900,00 Kč migrace Exchange a dat ze starého serveru 1 11 900,00 Kč 11 900,00 Kč instalace zálohovacího systému 1 8 925,00 Kč 8 925,00 Kč montážní práce kabeláže, proměření 1 13 090,00 Kč 13 090,00 Kč doprava 1 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč Investiční částka 71 292,9 Kč Celkem: 399 602,00 Kč

|  | Výše požadované dotace (60%) | Výše požadovaného vlastního podílu organizace (40%) | Celkové náklady projektu (100%): |
| --- | --- | --- | --- |
| Z toho investiční prostředky | 207 638,34Kč | 138 425,56 Kč | 346 063,9 Kč |
| Z toho neinvestiční prostředky | 32 122,86 Kč | 21 415,24 Kč | 53 538,1 Kč |
| Celkem | 239 761,20 Kč | 159 840,80 Kč | 399 602,00 Kč |
| Tj. % z celkových nákladů | 60% | 40% | 100% |