## Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice

Příloha k výzvě na dodatečné stavební práce

### Soupis víceprací a méněprací

| Vícepráce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Komunikace |  |
| 1. | Sanace podloží propustu km 0,391 45 |  |  |
| 2. | Přetřídění horniny skalního zářezu km 0,431 74- 0,506 74 |  |  |
| 3. | Zřízení svahových stupňů ve skalním podloží náspů u propustů - dolamování |  |  |  |
| 4. | Rekonstrukce komunikace dl. 33 m – směr Vilémovice |  |
| 5. | Přeložka vodovodu |  |  |  |
| 6. | Propusty km 0,391 45 a 0,391 75 |  |
| 7. | Odstranění křovin |  |
| Méněpráce |  |  |  |  |
| SO 01 | Komunikace |  |  |
| 1. | Propusty km 0,391 45 a 0,391 75 |  |  |
| 2. | Čerpání vody na povrchu do 500 l/min |  |  |
| 3. | Vrty pro kotvení a injektáž tř. III a IV. |  |  |
| SO 03 | Rekultivace |
| 4. | Biologická rekultivace |