RK-32-2007-25, př. 1upr1

###### Počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

### Název stavby: Krajský úřad kraje Vysočina – rekonstrukce DM, ul. Věžní , Jihlava

Místo stavby:	Objekt bývalého domova mládeže ve Věžní ul. č.p. 4284, Jihlava

Charakter stavby:		rekonstrukce

Investor:			kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:		Krajský úřad kraje Vysočina

Předpokládané náklady:	7 mil. Kč včetně DPH

Zdroje financování:		rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:	objekt je ve vlastnictví kraje

Zdůvodnění akce

Krajský úřad kraje Vysočina se dlouhodobě potýká s nedostatkem kancelářských prostor. V současné době se m.j. využívá i objekt bývalého Okresního úřadu v Jihlavě – dnes Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Tolstého ulici 15. Výpůjčka kancelářských prostor je sjednán  do 21.12.2008. Jsou zde umístěny Odbor školství, mládeže a sportu  a Odbor zdravotnictví a sociálních věcí – celkem 75 zaměstnanců krajského úřadu.

Objekt Domova mládeže ve Věžní ulici je pro potřeby středního školství nadále nepotřebný a není využitelný ani pro potřeby jiných příspěvkových organizací kraje. Rekonstrukcí objektu budou vytvořeny podmínky pro přemístění části zaměstnanců z objektu Tolstého 15 v Jihlavě. Předpokládá se využití pro Odbor školství, mládeže a sportu, který má v současné době 42 pracovníků a v budově Tolstého 15 je rozmístěn v 22 místnostech.  Společně s Odborem zdravotnictví a sociálních služeb využívá jednu zasedací místnost pro cca 10 lidí. Skladové prostory a prostory pro spisový materiál  jsou  zabezpečeny pouze provizorně.

Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Jedná se o bývalou ubytovnu studentů Střední školy stavební Jihlava ve Věžní ulici č.o. 26. Objekt je o 4 nadzemních podlaží a 1 podzemním podlaží. V nedávné době byla provedena výměna oken, oprava kotelny a střechy.

Stavební úpravy řeší adaptaci ubytovny na kancelářské prostory Krajského úřadu kraje Vysočina. Předpokládaná kapacita 24 kanceláří při počtu 45 zaměstnanců, včetně zasedací místnosti pro cca 20 osob a skladovacími prostory pro archivaci.

Pro vstup do objektu bude nutné vytvořit nový vstup z ulice Věžní a umístit zde výsuvnou plošinu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Z původních sociálních zařízení jsou upraveny nová WC, úklidové komory a čajové kuchyňky. Definitivní kapacita osob záleží na způsobu řešení interiéru a jednacích místech. Stavební řešení počítá s nutnými bouracími pracemi, dozdívkami nových příček podle jednotlivých půdorysů. Uvažuje se s výměnou dveřních křídel, podlahových krytin a zádveří u nového vstupu. je počítáno s kompletní výmalbou. Stavebními  úpravami budou dotčeny vnitřní instalace (ZTI) a vzhledem k jejich stavu se předpokládá jejich výměna. Úpravy uvažují o zřízení systémů EZS,EPS a strukturované kabeláže podle požadavků krajského úřadu. V odhadu rozpočtu není uvažováno s vybavením interiérů a audio techniky, případných kartových systémů apod.

Časový plán:	Schválení stavebního záměru 				11/2007

zpracování projektové dokumentace				03/2008

stavební řízení				  		03/2008

výběrové řízení						05/2008

zahájení stavby						05/2008

dokončení stavby						08/2008