# RK-36-2007-22, př. 2

počet stran: 2

# Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod „jednou střechou“ tuzemským a zahraničním turistům” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

I.

###### Smluvní strany

## Vysočina,

kraj se sídlem: 	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 			70890749

zastoupený: 		Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřena: Marie Černá, náměstek hejtmana

bankovní spojení: 	Volksbank CZ,  a.s. Jihlava,

číslo účtu: 		4200460050/6800

(dále jen „kraj“)

a

Bohumila Valentová – FIT FARMA

se sídlem:		Vlásenická 1900, 393 01 Pelhřimov

IČ:			15820611

bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 		181891411/0600

(dále jen „příjemce“)

###### II.

# Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod „jednou střechou“ tuzemským a zahraničním turistům” reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4979 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 12. 2. 2007 (dále jen „Smlouva“).

### III.

V Příloze č. 2 Smlouvy – Žádost o akci v rámci grantového schématu, se v části č. 8. harmonogram realizace, slova:

„Datum ukončení projektu:				10. 1. 2008

Datum ukončení etapy:				10. 1. 2008

Datum předložení žádosti o proplacení:		  8. 2. 2008“

ruší a nahrazují se slovy:

„Datum ukončení projektu:				31. 1. 2008

Datum ukončení etapy:				31. 1. 2008

Datum předložení žádosti o proplacení:		29. 2. 2008“

IV.

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení smlouvy obdrží:

- 	příjemce,

- 	Centrum pro regionální rozvoj ČR,

- 	Odbor Řídícího orgánu SROP,

-	kraj.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 11. 12. 2007 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xx/36/2007/RK.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Pelhřimově dne   					 V Jihlavě dne

………......................				 	..................………..

Bohumila Valentová				                  Marie Černá

náměstek hejtmana