RK-36-2007-36, př. 1

počet stran: 2

Problematické oblasti plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

Plánem odpadového hospodářství se kraj zavázal k plnění cílů daných plánem odpadového hospodářství ČR a přenesl jejich plnění na obce i podnikatelské subjekty v kraji.

| Název skupiny cílů | Počet cílů | Splněn | Plněn bez výhrad | Plněn s výhradami | Cíl není plněn | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů | 3 |  |  |  |  | 3 |
| Zásady pro nakládání s komunálními odpady | 7 |  | 4 | 2 | 1 |  |
| Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady | 3 |  | 1 |  |  | 2 |
| Zásady pro nakládání s vybranými odpady | 15 | 1 | 6 |  |  | 8 |
| Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady | 0 |  |  |  |  |  |
| Podíl využívaných odpadů | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Podíl odpadů ukládaných na skládku | 3 |  | 1 |  | 2 |  |
| Staré zátěže území a odpadové hospodářství kraje v mimořádných situacích | 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| Celkem | 35 | 1 | 14 | 4 | 3 | 13 |

Z vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2006, ale i za rok 2005 je zřejmé, že se nedaří plnit cíle týkající se zejména nakládání s komunálním odpadem, omezování ukládání odpadů na skládky, omezování ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládky, zvýšení materiálového využití komunálního odpadu a řešení starých skládek (starých zátěží). Jedná se o cíle číslo:

3.1.7.I Omezovat odstraňování odpadů skládkováním – Snížit množství odpadů ukládaných na skládky o 20% hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování.

Lze konstatovat, že množství skládkovaných odpadů v posledních letech postupně narůstá místo aby klesalo. Vzhledem k tomuto trendu a také k velmi malému množství skládkovaných odpadů v roce 2000 bude splnění cíle velmi obtížné.

3.1.7.III Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů.

Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů z celkového množství skládkovaných odpadů v posledních letech postupně narůstá. Narůst podílu skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů má dvě hlavní příčiny. První je změna struktury skládkovaných odpadů. Stále více se daří využívat odpady z tepelných procesů a také stavební odpady. Druhou příčinou je dovoz odpadu do kraje za účelem skládkování.

3.1.2.IV Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů - 50% produkce do roku 2010.

V roce 2006 bylo na území kraje materiálově využíváno pouze 13,86 % z produkovaných komunálních odpadů. Toto však v současné době nedává právě příznivé vyhlídky na splnění cíle 50% materiálového využití produkovaných komunálních odpadů.

3.1.2.V Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) uložených na skládky - na 75% hmotnostních do roku 2010, na 50% hmotnostních do roku 2013, na 35% hmotnostních do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 1995.

V roce 2006 bylo v přepočtu na jednoho obyvatele uloženo na skládky 138,95 kg BRKO. V roce 2010 je plánovaný limit uložení BRKO na skládky 112 kg na obyvatele. Za rok 2006 byl tento limit překročen o 24 %.

Všechny tyto cíle, jsou velmi ambiciózní a jejich neplnění problémem celé ČR. Proto je nezbytné do budoucna podpořit veškeré aktivity vedoucí jak ke snižování produkce odpadů, tak k lepšímu využívání odpadů již vzniklých.

Na území kraje je výhledově plánováno vybudování několika jednoduchých zařízení na úpravu KO, ve kterých bude spalitelná část KO odseparována. Vybudování těchto zařízení a nalezení odbytu pro odseparovanou spalitelnou část může vést ke snížení skládkování komunálních odpadů.

K podpoře obcí při plnění cílů stanovených POH KV se kraj ujal koordinační role. Úkolem je najít cesty při nakládání s komunálním odpadem tak, aby byl naplněn plán odpadového hospodářství obcí a zároveň také POH KV. Bylo zadáno zpracování "Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina", která bude hledat a hodnotit ekonomicky efektivní a zároveň ekologicky přijatelné, dostupné technologie a systémy nakládání s komunálními odpady, které by vedly ke zvýšení využívání odpadů a zároveň snížily ukládání odpadů na skládky.

Ačkoli kraje zpracovávají vyhodnocení plánu odpadového hospodářství již 3. rokem, není doposud ze strany MŽP ČR k dispozici žádná souhrnná hodnotící zpráva plnění Plánu odpadového hospodářství ze celou ČR. MŽP ČR bude zpracovávat a ke schválení do vlády předkládat Souhrnnou hodnotící zprávu plnění Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2005 a 2006 společně. Součástí této zprávy budou stanoveny priority v oblasti nakládání s komunálními odpady, včetně určení konkrétních nástrojů, k tomu, aby mohly být stanovené cíle plněny. Současně je připravována novela legislativy v odpadovém hospodářství.

Po schválení novely zákona o odpadech, stanovení priorit ČR v oblasti nakládání s komunálními odpady, včetně určení konkrétních nástrojů k nakládání s odpady v ČR a po zpracování "Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina" lze očekávat revizi a aktualizaci Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.