###### RK-04-2008-23

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci “Penzion U hraběnky” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 4/2008 dne 29. 1. 2008

zpracoval(a): I. Malá

předkládá: T. Čihák

(příloha 3 předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o změnu data ukončení realizace projektu. Realizace byla již jednou prodlužována z důvodu neočekávaného prodloužení původního harmonogramu, který je způsoben malou kapacitou dodavatelů na trhu stavebních prací. V současnosti je projekt téměř dokončen, ale časovou ztrátu se nepodařilo zcela vyrovnat. Změna data ukončení realizace projektu je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci “Pension U hraběnky” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 30. 3. 2007 (dále jen „Smlouva“).

V rámci 3. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“) v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 12. 12. 2006 č. 0579/09/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3) poskytnutí podpory 7 projektům.

Dne 30. 3. 2007 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce “Pension U hraběnky” reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981 s panem Ing. Petrem Pízou, se sídlem Eichlerova 150/5, 155 00 Praha 5, IČ 48023647 (dále jen „příjemce podpory“).

Při kontrole akce v místě realizace dne 15. 1. 2008 požádal příjemce podpory o prodloužení realizace akce z 31. 1. 2008 na 31. 3. 2008 a změnu data předložení žádosti o proplacení z 28. 2. 2008 na 30. 4. 2008. Svoji žádost podložil Oznámením o změnách v akci dle materiálu RK-04-2008-23, př. 1. Prohlídkou místa realizace akce bylo ověřeno, že projekt je téměř zrealizován, ke kolaudaci objektu by mělo dojít do konce měsíce ledna a k dokončovacím pracím, které jsou předmětem projektu, by mělo dojít do konce měsíce března. Navržené termíny byly posouzeny jako reálné.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o změnu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná. Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Pension U hraběnky“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-04-2008-23, př. 2, který obsahuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy.

Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení zastupitelstva. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Pension U hraběnky“ v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-04-2008-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 31. 1. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3