Příloha č. 9   - Pokynů pro žadatele a příjemce podpory

Oznámení příjemce podpory o změnách v akci

| Reg.číslo: CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981 | Gestor GS: |
| --- | --- |

| Příjemce podpory: Ing. Petr Píza IČ: 48023647 Eichlerova 150/5, 15500 Praha 5 | Název projektu: Pension U hraběnky Opatření / podopatření: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch/Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu Gestor GS: Oddělení odboru Krajského úřadu kraje Vysočina |
| --- | --- |
| Plánované změny v akci – výstižný popis: Posunutí termínu ukončení projektu (etapy) a posunutí termínu předložení žádosti o proplacení. Původní hodnoty v žádosti: Datum ukončení projektu (etapy): 31. 1. 2008 Datum předložení žádosti o proplacení: 28. 2. 2008 Nové hodnoty: Datum ukončení projektu (etapy): 31. 3. 2008 Datum předložení žádosti o proplacení: 30. 4. 2008 |
| Zdůvodnění změn: Doba realizace byla již jednou prodlužována z důvodu neočekávaného prodloužení původního harmonogramu (z důvodu malých kapacit dodavatelů na trhu stavebních prací). V současnosti je projekt téměř dokončen, ale časovou ztrátu se nepodařilo zcela vyrovnat. Z toho důvodu je žádáno o opětovný posun realizace předmětu žádosti (akce) podpořené z GS SROP, jež spočívá v dodávce a instalaci gastronomického vybavení a vybavení interiéru (truhlářské práce) pensionu. |
| Seznam přiložených dokumentů: |
| Datum: 15. 1. 2008 | Žadatel (jméno a podpis) : Ing. Petr Píza |
| Datum doručení na příslušné pracoviště gestora GS: | Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): |

# Text boxes

RK-04-2008-23, př. 1

počet stran: 1