#### RK-08-2008-41

Schválení podání žádosti o dotaci a o registraci akce v ISPROFIN a čestné prohlášení – akce „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“

pro: jednání rady kraje č. 8/2008 dne 4. 3. 2008

zpracoval(a): M. Brož

předkládá: V. Švarcová

počet stran: 3

počet příloh: 2

Popis problému:

Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí – rada kraje projednala dne 3. 10. 2006 materiál RK-29-2006-44 popisující nevyhovující stav stávající budovy domova pro seniory Velké Meziříčí. Domov pro seniory využívá ke své činnosti budovu postavenou v roce 1932 pro účely administrativy. Původní kapacita objektu je 180 klientů. Objekt domova z hlediska technického stavu stavebních konstrukcí (zejména havarijního stavu stropů), dispozičního řešení a provozních požadavků vyžaduje značné investice v podobě téměř generální rekonstrukce objektu. Vzhledem k dosažitelnému efektu (rekonstrukce stávající budovy, při níž nebude nikdy dosaženo odpovídajícího provozního uspořádání x  výstavba nové budovy, umožňující optimální řešení), byl předložen k projednání do rady kraje koncepční záměr rekonstrukce nebo výstavby nového objektu Domova pro seniory Velké Meziříčí. Rada kraje svým usnesením č, 1386/29/2006/RK pověřila Bc. Jiřího Vondráčka, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina prověřením možnosti realizace výstavby nového objektu pro Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí z hlediska možností jeho financování a s tím souvisejících majetkových převodů. Město Velké Meziříčí nabídlo pozemek ve svém vlastnictví pro výstavbu nové budovy domova a současně požádalo o převod stávající budovy Domova pro seniory do svého vlastnictví k využití pro potřeby městského úřadu a dalších úřadů veřejné správy.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesním č. 0109/02/2007/ZK uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a zřízení věcného předkupního práva mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí na v tomto usnesení blíže specifikovanou budovu a pozemky.

Rada kraje Vysočina schválila svým usnesením č. 0386/11/2007/RK investiční záměr „Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ a rozhodla podat žádost o registraci akce „Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ v ISPROFIN.

Zastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením číslo 0045/01/2008/ZK vzalo na vědomí informaci o přípravě přestavby pavilonu A v Nemocnici Havlíčkův Brod na domov pro seniory, výstavbě nového domova pro seniory ve Velkém Meziříčí a rekonstrukci Domova důchodců Ždírec a schválilo závazek kraje Vysočina zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast kraje Vysočina na akci „Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ a na akci „Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce“ ve výši 30 % nákladů jednotlivých akcí.

Na akci „Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí“ jsou v současné době zpracovávány všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a o registraci akce v ISPROFIN. Žádost o registraci akce v ISPROFIN bude podána na MPSV v Praze v termínu do 15. března 2008 s tím, že by vlastní výstavba a případné spolufinancování z prostředků MPSV a kraje Vysočina bylo zahájeno v roce 2009 s termínem dokončení 2011.

Plánovaná lůžková kapacita nového objektu Domova pro seniory Velké Meziříčí je 80 lůžek a dalších osm lůžek odlehčovací služby. Odhadovaná cena výstavby je necelých 1,5 mil Kč na lůžko. tedy celkem 134,9 mil. Kč. Z toho 32,8 mil. Kč činí předpokládaná vlastní účast kraje.

Domov pro seniory Velké Meziříčí již v současné době zajišťuje postupný průběžný útlum počtu ubytovaných klientů na 145 lůžek.

Investiční záměr na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“ je uveden v materiálu RK-08-2008-41, př. 1. Vzhledem k rozsahu materiálů přikládaných k žádosti je v příloze uveden pouze investiční záměr. Na jednání rady bude k dispozici zpracovaná studie rekonstrukce objektu.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v úzké spolupráci s Odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina zpracovává v současné době podklady pro podání žádostí o registraci akcí v ISPROFIN a poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba. Žádost bude podle programu obsahovat následující náležitosti:

- Formulář žádosti o dotaci

- Investiční záměr akce

- Vstupní data dle přílohy č. 2 Vyhlášky č. 560/2006 Sb.

- Doložení souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (Přiložen bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb s průvodním dopisem, který popíše koncepci větších investičních akcí a uvede odkaz na konkrétní opatření plánu.)

- Prohlášení žadatele o dotaci ze státního rozpočtu

  - čestné prohlášení, že předložené doklady komplexně postihují celou akci

  - prohlášení žadatele o dotaci, že v pořizovaném nebo reprodukovaném majetku budou poskytovány sociální služby po dobu minimálně 20 let

  - čestné prohlášení, že žadatel o dotaci při zadání veřejné zakázky uplatní, v případě hodnocení zakázky podle základního hodnotícího kriteria ekonomické výhodnosti, nabídkovou cenu jako dílčí kriterium ohodnocené nejvyšší váhou

- Čestné prohlášení, že žadatel o dotaci není plátcem daně z přidané hodnoty

- Čestné prohlášení, že žadatel o dotaci nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

- Doklad o zabezpečení vlastních zdrojů na financování akce – výpis z usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina

- Kopie Rozhodnutí o registraci zařízení sociální péče Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dokládající, že toto zařízení je oprávněno poskytovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí žádosti tedy musí být čestné prohlášení žadatele o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče, že žadatel o dotaci – kraj Vysočina – nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Předpokládaný průběh procesu po podání žádosti:

- 3 - 6 měsíců termín pro posuzování před zaregistrováním projektu - (čas pro zvýšené aktivity, aby se akce dostaly do návrhu plánu roku 2009).  Doba až půl roku znamená čekání na celkovou částku, která bude v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 na uvedený program vyčleněna

- na podzim 2008 by se mělo vědět, zda se s akcemi v návrhu počítá

- leden - únor 2009 - při zařazení do návrhu rozpočtu 2009 - vystavení registračního listu

- V přípravné fázi lze již nyní: zpracovat projekt na základě veřejné soutěže. Tento krok se musí oznámit MPSV. Náklady mohou být též zahrnuty jako uznatelné do projektu.

- Do doby vydání registračního listu  není zaručena návratnost vložených prostředků. Naděje je až po vydání registračního listu, který není ještě závazným příslibem financování.

- Po vystavení registračního listu lze již provádět i výběr zhotovitele s tím, že MPSV musí být předloženy podmínky výběrového řízení, oznámení o uveřejnění na centrální adrese.

- Projekt a provedení aktualizace rozpočtu v návaznosti na výsledky výběrového řízení se předloží MPSV a to do 30 dnů vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele je vhodné připravit tak, aby na něj navázalo vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a pak teprve byla uzavírána smlouva o dílo.

V souvislosti s časovou realizací záměru je třeba uvést, že může dojít k posunu způsobenému nedostatkem prostředků ve státním rozpočtu. Vzhledem k informaci, že počátek financování ze státních prostředků v roce 2009 je nepravděpodobný, předpokládáme v roce 2009 pouze zahájení akce s vynaložením části vlastní finanční účasti kraje (5,1 mil. Kč). Tento postup podle předběžných jednání zvyšuje průchodnost žádosti o dotaci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina doporučuje Radě kraje Vysočina schválit fyzické podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce v ISPROFIN na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“. Všechny potřebné a požadované dokumenty na tuto akci budou předloženy v termínu do 15. března 2008 na Ministerstvo práce a sociálních věcí do Prahy.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Krajského úřadu kraje Vysočina sestavil čestné prohlášení k podání žádosti o registraci akce Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba  v ISPROFIN – viz přílohy RK-08-2008-41, př. 2.

Prověření bezdlužnosti kraje Vysočina jako žadatele o dotaci (prověření daňových nedoplaků v evidenci daní, nedoplatků na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) provedl Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-08-2008-41, př. 2.

Stanoviska:

Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

podání fyzické žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce v Programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“ dle záměru uvedeného v materiálu RK-08-2008-41, př. 1 s náležitostmi dle materiálu RK-08-2008-41 na Ministerstvo práce a sociálních věcí do Prahy v termínu do 15. března 2008;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2008-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 15. 3. 2008