#### RK-09-2008-20

Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Hotel Grand – vybudování sportovněrelaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 9/2008 dne 11. 3. 2008

zpracoval(a): I. Malá

předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Jedná se o změnu data ukončení realizace projektu z důvodu zvětšení objemu stavebních prací. Změna data ukončení realizace projektu je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci “Hotel Grand – vybudování sportovněrelaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina.

V rámci 3. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“) v rámci podopatření 4.2.2. Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“), kterou vyhlásila Rada kraje Vysočina dne 27. 6. 2006 s účinností od 3. 7. 2006 usnesením č. 0971/20/2006/RK (Rada kraje schvaluje formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu RK-20-2006-47, př. 1, a vyhlašuje Výzvu č. V/SROP/4.2.2/3/2006 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-20-2006-47, př. 2 s účinností od 3. 7. 2006.), a která byla ukončena 15. 9. 2006, bylo přijato 24 žádostí o podporu.

Dne 12. 12. 2006 byl usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0579/09/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 3; seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 4;) schválen seznam akcí navržených k podpoře a seznam akcí náhradních a dále bylo schváleno poskytnutí podpory příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře (Zastupitelstvo kraje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3; ).

Dne 15. 3. 2007 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce “Hotel Grand – vybudování sportovněrelaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 s firmou C.C.C.C., s.r.o., se sídlem Družstevní 756, 676 51 Náměšť nad Oslavou, IČ 45478309 (dále jen „příjemce podpory“).

Dne 20. 12. 2007 požádal příjemce podpory na základě Oznámení o změnách v akci dle materiálu RK-09-2008-20, př. 1 o změnu data ukončení realizace etapy projektu z 31. 3.  2008 na 30. 4. 2008. Prodloužení realizace projektu je způsobeno změnou stavby před dokončení – zvýšení dvoupodlažní nástavby o jedno podlaží s 6 místnostmi (administrativní a skladové prostory) a ve vybudování navazujícího schodiště. Zvýšený objem stavebních prací není možné provést v plánovaném časovém harmonogramu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o změnu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná. Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce “Hotel Grand – vybudování sportovněrelaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2008-20, př. 2, který obsahuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy.

Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení zastupitelstva. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Hotel Grand – vybudování sportovněrelaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2008-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 31. 3. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3