# Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Hotel GRAND – vybudování sportovně relaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

I.

Smluvní strany

## Vysočina,

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70890749

zastoupený:			Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: 	Marie Černá, náměstek hejtmana

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s. Jihlava,

číslo účtu: 			4200450020/6800

(dále jen „kraj“)

a

C.C.C.C., s.r.o.

se sídlem:			Družstevní 756, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČ:				45478309

zastoupený:                           Dušanem Švonjou, jednatelem

bankovní spojení:		GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 			182334852/0600

###### (dále jen „příjemce“)

###### II.

# Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Hotel GRAND – vybudování sportovně relaxačního zázemí a rozšíření ubytovacích kapacit“ (reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4975) v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 15. 3. 2007 (dále jen „Smlouva“).

### III.

V Příloze č. 2 Smlouvy – Žádost o akci v rámci grantového schématu, se v části č. 8. harmonogram realizace, slova:

„Datum ukončení projektu:				31. 3. 2008

Datum ukončení etapy:				31. 3. 2008

Datum předložení žádosti o proplacení:		31. 3. 2008“

ruší a nahrazují se slovy:

„Datum ukončení projektu:				30. 4. 2008

Datum ukončení etapy:				30. 4. 2008

Datum předložení žádosti o proplacení:		31. 5. 2008“

IV.

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení dodatku obdrží:

- 	příjemce,

- 	Centrum pro regionální rozvoj ČR,

- 	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

- kraj.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 11. 3. 2008 a schválen usnesením č. xxxx/09/2008/RK.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Třebíči dne						V Jihlavě dne

………......................				 	..................………..

Dušan Švonja	Marie Černá

jednatel	náměstek hejtmana

# Text boxes

RK-09-2008-20, př. 2

počet stran: 2