RK-11-2008-25, př. 1

počet stran: 2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

# Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4200103336-6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

## Římskokatolická farnost Žirovnice

se sídlem: Palackého nám. 2, 394 64 Počátky

zastoupená: P. Vendelínem Zboroněm

IČ: 65041721

bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., Počátky

číslo účtu: 159132427-0600 (měna Kč)

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavřely v souladu s částí VII bod 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 ze dne 29. 1. 2008

(dále jen „Smlouva“)

tento

dodatek

I.

V části I bod 2. smlouvy se část „se sídlem Havlíčkovo nám. 36, 394 68 Žirovnice“ ruší a nahrazuje novým textem, který zní: „se sídlem Palackého nám. 2, 394 64 Počátky“.

II.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 „Harmonogram sub-projektu“, která zní:

# Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

## Harmonogram sub-projektu

Následující tabulka znázorňuje celkový harmonogram realizace projektu v členění po jednotlivých měsících:

1. Podpis smlouvy o financování sub - projektu, leden 2008

2. Realizace veřejných zakázek na dodavatele (zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 6), leden – květen 2008

3. Uzavření smluv s vybranými dodavateli, květen 2008

4. Realizace oprav, květen 2008 – září 2009

5. Stavební a památkový dozor, květen 2008 – září 2009

6. Administrace, monitorování a zpracování monitorovacích zpráv k projektu, březen 2008 – září 2009

7. Zajištění publicity projektu, květen 2008 – září 2009

8. Převzetí díla a ukončení projektu, závěrečná zpráva a vyúčtování projektu, srpen - září 2009

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne ………. a byl schválen usnesením č. …………. .

V Jihlavě dne ………….

………………………………				       ..…………………………..

Miloš Vystrčil						P. Vendelín Zboroň

hejtman kraje Vysočina