#### RK-14-2008-27

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 14/2008 dne 29. 4. 2008

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu „Webové stránky pro všechny II – 2007“ bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií a opatření 3.2.2 – Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS). Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 09.11.2007 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 70 projektům – mj. i obci Rapotice. Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 22.11.2007, realizace měla být ukončena do 22.04.2008 – 17.04.2008 zaslal příjemce podpory žádost o prodloužení projektu do 22.06.2008 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána včas. Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-14-2008-27, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 5. 2008

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2