#### RK-15-2008-09

Návrh na zařazení nové akce „ÚSP Nové Syrovice – posouzení statických poruch“ do kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 15/2008 dne 6. 5. 2008

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící posouzení půdní stropní konstrukce ÚSP Nové Syrovice.

Odbor majetkový zadal vypracování realizační dokumentace na odstranění části pochozích vrstev půdního prostoru zámečku, v rozsahu stanoveném autorizovaným statikem, pro posouzení stavu nosné dřevěné konstrukce. V příloze M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, je zařazena akce ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce ZTI s finančním objemem 7 mil. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh řešení předpokládá zadání zakázky na odstranění části pochozí vrstvy půdy a provedení podrobného průzkumu nosné konstrukce půdního prostoru zámečku ÚSP Nové Syrovice (statika, napadení dřevěných konstrukcí hmyzem a houbami). Současně návrh předpokládá odložit zahájení realizace akce ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce ZTI do doby provedení sanace nosných půdních konstrukcí. Návrh dále předpokládá zařazení nové akce „ÚSP Nové Syrovice – posouzení statických poruch“ do přílohy M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. Finanční krytí této nově zařazené akce předpokládá odbor majetkový změnou v rozpisu schváleného rozpočtu kraje, v rámci přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, ORJ 8002, snížením rozpočtu u akce ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce ZTI. Realizací akce bude zjištěn rozsah statických poruch půdní části objektu.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M2 snížením rozpočtu akce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce ZTI“.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s odložením zahájení akce ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce ZTI do doby vyřešení statického zajištění půdní stropní konstrukce v ÚSP Nové Syrovice;

rozhoduje

zařadit novou akci „ÚSP Nové Syrovice – posouzení statických poruch“ do přílohy M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M2 rozpočtu.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. května 2008

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0