#### RK-17-2008-18

Sub-projekty podpořené v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny – změna usnesení

pro: jednání rady kraje č. 17/2008 dne 27. 5. 2008

zpracoval(a): M. Horký, O. Čermáková, E. Herzánová

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Radě kraje se předkládá k doporučení zastupitelstvu kraje změna části jeho usnesení ve věci podpory sub-projektů v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny ve smyslu změny výše dotace u dvou podpořených sub-projektů na základě jejich žádostí a v souvislosti s ní se předkládá k doporučení rozhodnout uzavřít dodatky k příslušným smlouvám.

V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 byla dne 29. ledna 2008 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na projekt č. CZ 0012/16 (dále jen „smlouva č. 16“) dle materiálu RK-17-2008-18, př. 3 mezi poskytovatelem dotace krajem Vysočina a příjemcem dotace městem Pelhřimov na realizaci projektu „Restaurování hlavního oltáře sv. Floriána v kostele sv. Víta v Pelhřimově“. Dotace je poskytována v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – Programu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny.

Dne 8. 4. 2008 byla kraji Vysočina doručena žádost města Pelhřimov o změnu smlouvy, formou dodatku č. 1 (RK-17-2008-18, př. 5), který obsahuje změnu přílohy č. 1 smlouvy č. 16 (rozpočet sub-projektu) a změnu přílohy č. 2 této smlouvy (harmonogram sub-projektu). Důvodem žádosti o změnu je snížení celkových nákladů na projekt oproti předpokladu uvedenému v žádosti o dotaci z roku 2007 po upřesnění nákladů na základě uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodavatele předmětných restaurátorských prací a změna (zkrácení) harmonogramu projektu z prosince roku 2009 na březen roku 2009, též na základě uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Celkové předpokládané oprávněné náklady na realizaci sub-projektu ve výši 1 019 550,- Kč včetně DPH tak byly sníženy na částku 853 797,- Kč včetně DPH. Dotace se dle smlouvy č. 16 poskytuje v max. výši 90 % z celkových oprávněných nákladů sub-projektu. Maximální možná dotace se tak sníží o 149 178,- Kč, z částky 917 595,- Kč na částku 768 417,- Kč.

Příjemce dotace město Pelhřimov o tyto změny v souladu se smlouvou č. 16 písemně požádalo.

V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 byla dne 29. ledna 2008 též podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na projekt č. CZ 0012/8 (dále jen „smlouva č. 8“) dle materiálu RK-17-2008-18, př. 4a mezi poskytovatelem dotace krajem Vysočina a příjemcem dotace Římskokatolickou farností Žirovnice na realizaci projektu „Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba“ a usnesením č. 0409/11/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 byl schválen její dodatek č. 1 (RK-17-2008-18, př. 4b).

Výše dotace tomuto sub-projektu nebyla přidělena v požadované výši 5 206 700,- Kč (90 % z celkových oprávněných nákladů) z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků programu Kulturní dědictví Vysočiny, ale pouze ve výši 4 789 603,- Kč (83 % celkových oprávněných nákladů).

Na základě žádosti Římskokatolické farnosti Žirovnice ze dne 5. 5. 2008, kterou požádala poskytovatele dotace o navýšení dotace projektu č. CZ 0012/8 o částku 149 178,- Kč byl připraven dodatek č. 2 ke smlouvě č. 8 (RK-17-2008-18, př. 6), dle kterého výše schválené poskytnuté dotace tomuto projektu bude navýšena o částku 149 178,- Kč, z částky 4 789 603,- Kč na částku 4 938 781,- Kč (z výše 83 % na 85,5% celkových oprávněných nákladů).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit část usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 tak, že materiál č. ZK-07-2007-49, př. 4 část A (RK-17-2008-18, př. 1) bude nahrazen materiálem RK-17-2008-18, př. 2, ve kterém se mění výše celkových nákladů, požadovaná dotace a dotace (poskytnutá) u projektu CZ 0012/16 a dotace (poskytnutá) u projektu  CZ 0012/08. Dále navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16 projektu č. CZ 0012/16 dle materiálu RK-17-2008-18, př. 5 a dodatek č. 2 ke smlouvě č. 8 projektu č. CZ 0012/8 dle materiálu RK-17-2008-18-př. 6.

Navržené změny dotace a harmonogramu projektu č. CZ 0012/16 jsou v souladu s Programem CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny a reflektují na reálný průběh projektu „Restaurování hlavního oltáře sv. Floriána v kostele sv. Víta v Pelhřimově“. Změnou výše dotace projektu č. CZ 0012/8 „Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba“ dojde ke zlepšení podmínek financování tohoto projektu.

Změny smluv jsou v souladu s podmínkami programu Kulturní dědictví Vysočiny a s bodem 4, Částí VII – Závěrečná ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/16

a Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 tak, že materiál č. ZK-07-2007-49, př. 4 část A bude nahrazen materiálem RK-17-2008-18, př. 2;

- rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/16 dle materiálu RK-17-2008-18, př. 5 a dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 dle materiálu RK-17-2008-18, př. 6.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 6. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 6