#### RK-17-2008-19

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/10 – změna harmonogramu sub-projektu

pro: jednání rady kraje č. 17/2008 dne 27. 5. 2008

zpracoval(a): M. Horký, O. Čermáková

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Radě kraje se předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/10 v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – programu Kulturní dědictví Vysočiny.

V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 byla dne 29. ledna 2008 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace k projektu

č. CZ 0012/10 (dále jen „smlouva“) mezi poskytovatelem dotace krajem Vysočina a příjemcem dotace Městem Telč na realizaci sub – projektu „Obnova objektu radnice v Telči - I. etapa“ (dále jen „sub-projekt“). Dotace je poskytována v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – Programu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny. Přílohu č. 2 smlouvy tvoří Harmonogram sub-projektu (RK-17-2008-19, př. 2) dle žádosti Města Telč o dotaci z roku 2007.

Dne 14. 5. 2008 byla kraji Vysočina doručena žádost příjemce dotace o změnu dílčích termínů harmonogramu a termínu ukončení sub – projektu uvedených v příloze č. 2 smlouvy. O změnu bylo požádáno z důvodu nutnosti dopracování kvalitního prováděcího projektu s výkazem výměr jako základního podkladu pro výběrové řízení na generálního dodavatele stavby a z důvodu posunutí termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče navrhuje Radě kraje Vysočina schválit dodatek č.1 smlouvy dle materiálu RK-17-2008-19, př.1.

Navržená změna harmonogramu sub-projektu neohrozí jeho realizaci a je v souladu s podmínkami programu Kulturní dědictví Vysočiny a s bodem 4, Částí VII – Závěrečná ustanovení, Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/10.

Rada kraje Vysočina je na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 zmocněna schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/10 dle materiálu 
RK-17-2008-19, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 5. 2008

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2