RK-17-2008-19, př. 1

počet stran: 2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/10

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

# Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4200103336-6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

### Město Telč

se sídlem: Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

zast. Mgr. Romanem Fabešem, starostou města

IČ: 00286745

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Jihlava

číslo účtu: 1466015399-0800 (měna Kč)

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavřely v souladu s částí VII bodem 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/10 ze dne 29. 1. 2008

(dále jen „Smlouva“)

tento

dodatek

I.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 „Harmonogram sub-projektu“, která zní:

# Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

## Harmonogram sub-projektu

- Zajištění výběrového řízení na dodavatele (termín: květen 2008 – červen 2008)

- Provedení stavebních prací dle vypracované projektové dokumentace a dle vydaného stavebního povolení (termín: červenec 2008 – prosinec 2008)

- Zajištění publicity projektu (termín: průběžně jak v době realizace, tak i v období provozu)

- Ukončení projektu – kolaudace (termín: prosinec 2008)

- Vypracování závěrečné zprávy (termín: leden 2009)

Závěrečná zpráva, vč. příloh bude dle pokynů předložena nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace projektu v tištěné i elektronické verzi.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne ………. a byl schválen usnesením č. …………. .

V Jihlavě dne ………….

………………………………	..…………………………..

RNDr. Miloš Vystrčil	Mgr. Roman Fabeš

hejtman kraje Vysočina	 starosta města