#### RK-18-2008-08

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely“

pro: jednání rady kraje č. 18/2008 dne 3. 6. 2008

zpracoval(a): O. Homola, J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se zadání veřejné zakázky.

Na tuto akci byl schválen stavební záměr usnesením 1521/32/2007/RK dne 13.11.2007. K dnešnímu dni bylo provedeno výběrové řízení na technický dozor investora a byla dodána projektová dokumentace na realizaci stavby. Rovněž bylo zažádáno o stavební povolení.

Důvodem realizace této akce je zvýšení kapacity sociálních služeb a zlepšení jejich kvality. Zároveň dojde ke vhodnému využití chátrající budovy pavilonu A v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, kterou Nemocnice Havlíčkův Brod ke své činnosti nepotřebuje. Na této budově se již znatelně projevuje zanedbaná údržba a dalším postupem času se budou neustále zvyšovat potřebné náklady na její rekonstrukci.

Pavilón A bude po rekonstrukci a modernizaci sloužit jako domov důchodců s kapacitou 44 lůžek v lůžkové části + 4 dvoulůžkové pokoje hospicové péče v 1. n.p. to znamená 44 + 4 = 48 klientů. Zbylá 4 lůžka jsou určena pro doprovod hospicových klientů. V případě maximálního obsazení hospicových pokojů dvěma klienty na každém pokoji by bylo možné kapacitu domova zvýšit z 48 na 52 lůžek. Cílová skupina osob bude III-IV. stupeň.  Začlenění osob je stanoveno vyhláškou 108/2006: stupeň III (těžká závislost) – nutnost každodenní pomoci při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu, stupeň IV (úplná závislost) – nutnost každodenní pomoci při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu .

Předpokládá cena zakázky (77 mil. Kč vč. DPH) odpovídá podlimitní veřejné zakázce.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely“, dle materiálu RK-18-2008-08, př. 1, která obsahuje „Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky“ a „Obchodní podmínky“, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek a funkci posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-18-2008, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit OM realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky OM navrhuje termíny a  kritéria:

- zveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému – 6. 6. 2008

- konec lhůty pro podávání nabídek – 30. 6. 2008

- otevírání obálek – 2. 7. 2008

- zahájení prací – srpen 2008

- dokončení předmětu díla – 16 měsíců od předání staveniště zhotoviteli

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálů RK-18-2008-08, př. 1a, RK-18-2008-08, př. 1b;

jmenuje

hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely“, kterou současně pověřuje funkcí komise pro otevírání obálek a posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-18-2008-08, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2