#### RK-22-2008-24upr1

Návrh na zařazení nové akce „Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n/S. – kamenosochařský přístřešek Lipnice n/S“ do rozpočtu kraje – přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 22/2007 dne 8. 7. 2008

zpracoval(a): M. Šulc

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje.

V sobotu dne 1. 3. 2008 se přehnala přes území Vysočiny vichřice Emma,  která naprosto zničila stávající kamenický přístřešek odloučeného pracoviště školy v Lipnici nad Sázavou, který byl postaven dle informací cca v r. 1965. Nebyla zničena pouze stávající dřevěná konstrukce, ale i vestavěné technologické zařízení /tlakový rozvod vzduchu, štokovací brousící ramena, odsávání - Sajax, elektroinstalace, vodoinstalace/ s přístřeškem související. Přístřešek sloužil pro praktickou výuku kameníků a kamenosochařů. Jednalo se o likvidní pojistnou událost s plněním ve výši 922 470 Kč.

Bezprostředně několik dnů po havárii byla svolána odborem majetkovým schůzka za účasti školy a možného projektanta. Bylo dohodnuto v jakém rozsahu a z jakého materiálu může být kamenický přístřešek obnoven. Mimo jiné bylo dohodnuto, že místo původních 7 pracovišť bude postačovat pouze pracovišť 5. Vzhledem k technologickým rozvodům a zčásti poškozenému přístřešku vedle stojící provozní budovy bylo navrhnuto, že bude zpracován jednoduchý investiční záměr akce jako podklad pro realizační projektovou dokumentaci, ze kterého bude patrné technické řešení a základní propočet předpokládaných nákladů.

Záměr tedy předpokládá obnovit kamenický přístřešek pouze pro 5 kamenických pracovišť včetně poškozeného pracoviště pro centrální brusku a elektrorozvodnu u provozní budovy. Na základě požadavku odboru majetkového bude nosná konstrukce provedena jako ocelová a montovaná, aby v případě utlumení činnosti pracoviště Lipnice n/S. bylo možno celou stavbu přestěhovat do areálu školy ve Světlé n/S. Stěny ocelové konstrukce budou ze 3 stran opláštěny dřevěným obkladem. Součástí akce je znovuobnovení a provedení nové vzduchotechniky, řešící odsávání od ručního opracování kamene, které je prováděno pomocí sbíjecích pneumatických kladiv umístěných na tzv. štokovacím rameni. Dále bude nutno provést nově rozvody stlačeného vzduchu, rozvody elektroinstalace a rozvody vody. Propočet nákladů vč. vypracování projektové dokumentace je odhadován na 4 700 000 Kč vč. DPH v současné cenové úrovni.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje zařadit akci „Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n/S. - kamenosochařský přístřešek Lipnice n/S“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 s tím, že finanční krytí v rozsahu nákladů na zpracování projektové dokumentace stavby je navrhováno zajistit formou změny rozpisu rozpočtu. OM předpokládá v případě zařazení akce zajištění projektové dokumentace během letních měsíců roku 2008. Návrh na finanční krytí zahájení realizace bude předloženo k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu kraje na jednání v září 2008.

Stanoviska:

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí se zařazením akce „Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n/S. - kamenosochařský přístřešek Lipnice n/S“ pro praktickou výuku kameníků a kamenosochařů do rozpočtu kraje Vysočina. Vzhledem k očekávanému poklesu žáků doporučuje OŠMS provedení rekonstrukce v nezbytném stavebně technickém rozsahu k zajištění náhrady přístřešku zničeného vichřicí.

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n/S. - kamenosochařský přístřešek Lipnice n/S“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství kapitoly Nemovitý majetek s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. červenec 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1