#### RK-22-2008-48

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, 1. stavba“ – rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky

pro: jednání rady kraje č. 22/2008 dne 8. 7. 2008

zpracoval: H. Strnadová

předkládá: L. Staněk

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Materiál je předkládán z důvodu vzetí na vědomí informace o uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

Odbor majetkový a následně odbor dopravy a silničního hospodářství zrealizoval v roce 2007  v souladu s „Pravidly Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“, podlimitní veřejnou zakázku na služby – na výběr zhotovitele projektových prací na akci „II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř“. Smlouvou o dílo, uzavřenou dne 28. 8. 2007, bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na kategorii S 9, 5 ve třech úsecích, do kterých byla trasa rozdělena s tím, že dokumentace pro územní rozhodnutí včetně záborového elaborátu a podkladů pro oznámení „EIA“ 1. stavby bude dokončena a předána 20. 2. 2008. Projektová dokumentace v tomto rozsahu byla předána v souladu se smlouvou o dílo.  Usnesením 0273/08/2008/RK dne 4. 3. 2008  bylo schváleno šířkové uspořádání silnice II/344 na kategorii silnice S 7,5. Na základě tohoto rozhodnutí bude přepracována projektová dokumentace 1. stavby silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř. Cena projektové dokumentace na 1. stavbu dle uzavřené smlouvy o dílo byla 1 439 900,- Kč vč. DPH., projektová dokumentace na 2. a 3. stavbu nevyvolá z důvodu šířkového uspořádání další náklady.

Akce bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Předpoklad podání žádosti je v roce 2009.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že zpracovatel projektové dokumentace vlastní všechny technické podklady pro přepracování projektové dokumentace v požadovaném rozsahu na 1. stavbu, odbor dopravy a silničního hospodářství nechal vypracovat zhotovitelem projektových prací nabídku na přepracování projektové dokumentace z kategorie S 9,5 na kategorii S 7,5  1. stavby. Dalším důvodem bylo, že zhotovitel projektové dokumentace bude na základě původní smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2007 pokračovat na 1. stavbě v realizaci majetkové přípravy stavby, zajištění vydání územního rozhodnutí, vypracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení.

Cena uvedená v nabídce (hodinová sazba 400,- Kč) byla vyhodnocena jako cena obvyklá v místě plnění vzhledem k porovnání s nabídkami u srovnatelných akcí.

Vypracování projektové dokumentace pro 2. a 3. stavbu nevyvolá z důvodu změny šířkového uspořádání další náklady.

## Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Kounicova 13, č.p. 271, PSČ 658 30 , IČ 46347488  za nabídkovou cenu ve výši 940 695,00 Kč vč. DPH

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu je materiálem RK-22-2008-48, př. 1.  Podle Čl. 2 odst. (7), Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, 1. stavba“ uchazeči Dopravoprojekt Brno a. s., Brno, Kounicova 13, č.p. 271, PSČ 658 30 , IČ 46347488.

odpovědnost: odbor dopravy a SH

termín: 10. 7. 2008

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1