#### RK-22-2008-57

Fond Vysočiny – projekt FV 018/196/08

pro: jednání rady kraje č. 22/2008 dne 8. 7. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 2

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 018/196/08 v rámci grantového programu „Diagnóza památek 2008“.

V rámci grantového programu „Diagnóza památek 2008“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Nadací Svébyt Brtnice Smlouva o poskytnutí podpory FV 018/196/08 na projekt „Zámek Brtnice“ na zpracování posudku dřevěných konstrukcí a statiky objektu zámku v Brtnici s dobou realizace do 30. 6. 2008.  Dne 25. 6.  2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2008. Žádost je přílohou materiálu  RK-22-2008-57, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Zámek Brtnice“  do 31. 8. 2008 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-22-2008-57, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 018/196/08 dle materiálu 
RK-22-2008-57, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 8. 7. 2008