#### RK-29-2008-15

Fond Vysočiny – projekt FV 012/196/08

pro: jednání rady kraje č. 29/2008 dne 23. 9. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 012/196/08 v rámci grantového programu „Diagnóza památek 2008“.

V rámci grantového programu „Diagnóza památek 2008“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Klárou Holou, bytem K Ráji 950, Jaroměřice nad Rokytnou Smlouva o poskytnutí podpory FV 012/196/08 na projekt „Stavebně historický průzkum a statický průzkum RD v Kamenici u Jihlavy čp. 72“ s dobou realizace do 30. 9. 2008.  Dne 16. 9. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-29-2008-15, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Stavebně historický průzkum a statický průzkum RD v Kamenici u Jihlavy čp. 72“  do 31. 1. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz materiál RK-29-2008-15, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 012/196/08 dle materiálu 
RK-29-2008-15, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 24. 9. 2008

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2