RK-30-2008-10, př. 1

počet stran: 3

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

# Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4200103336-6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

### Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Myslibořicích

se sídlem: Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

zast. Bc. Petrem Haškou, ředitelem a

Hanou Svobodovou, zástupkyní ředitele

IČ: 00839345

bankovní spojení: WSPK AG, Třebíč

číslo účtu: 7500009716/7940

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavřely v souladu s částí VII bodem 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 ze dne 5. 5. 2008

(dále jen „Smlouva“)

tento

dodatek

I.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 „Harmonogram sub-projektu“, která zní:

# Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

## Harmonogram sub-projektu

Harmonogram projektu :

1) Přípravná fáze projektu ( 7/2007 – 9/2007)

1.  Příprava žádosti – jedná se o období, ve kterém byla zpracována žádost a veškeré

její náležitosti.

- Projektová dokumentace (stavebně technický, historický průzkum) – v tomto období bylo zadáno žadatelem vypracování projektové dokumentace pro projekt, ze kterého tato žádost vychází.

2) Realizační fáze projektu ( 6/2008 – 6/2009)

3.  Výběrové řízení – realizace projektu bude zajištěna smluvně – dodavatelsky.

4.  Stavební část – během této fáze bude provedena výměna narušených prvků krovu a jeho celková ochranná impregnace, odstranění škůdce dřevomorky domácí, nové střešní laťování, položení nové střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava omítky nadstřešních těles (komíny apod.), oprava a nátěr střešních dřevěných prvků (vikýře, římsy apod.) a nový hromosvod.

3) Provozní fáze projektu (7/2009 – budoucnost)

Vlastník objektu se bude k výsledkům projektu chovat s péčí řádného hospodáře a zajistí jejich udržitelnost.

II.

Příloha č. 1 Smlouvy „Rozpočet sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 „Rozpočet sub-projektu“, která zní:

## Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace

### Rozpočet sub-projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | celkem |
| Příjem finančních prostředků |  |  |  |  |  |  |
| Celkové finanční zdroje | 0 Kč | 0 Kč | 4 999 045 Kč | 873 217 Kč | 0 Kč | 5 872 262 Kč |
| Čisté příjmy |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Celkový příjem finančních prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 4 999 045 Kč | 873 217 Kč | 0 Kč | 5 872 262 Kč |
| Výdej finančních prostředků |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní síla |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Vybavení |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Administrativní náklady |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Suroviny |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Získání budov |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Získání půdy |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Energie (elektřina, vytápění, paliva) |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Další |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Stavení práce |  |  | 4 999 045 Kč | 849 417 Kč | 0 Kč | 5 848 462 Kč |
| Propagace a publicita |  |  |  | 23 800 Kč | 0 Kč | 23 800 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Celkový výdej finančních prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 4 999 045 Kč | 873 217 Kč | 0 Kč | 5 872 262 Kč |
| Čisté finanční prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Výsledné cashflow | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

Poznámky: Součástí nákladů projektu je rovněž daň z přidané hodnoty, která je pro žadatele – neplátce DPH – oprávněným nákladem.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 30. 9. 2008 a byl schválen usnesením č. xx/30/2008/RK.

V Jihlavě dne ………….

………………………………	…………………...…………………………..

RNDr. Miloš Vystrčil	Bc. Petr Haška, ředitel

hejtman kraje Vysočina	 Hana Svobodová, zástupkyně ředitele