RK-30-2008-10, př. 2

počet stran: 2

##### Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace

Rozpočet sub-projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | celkem |
| Příjem finančních prostředků |  |  |  |  |  |  |
| Celkové finanční zdroje | 0 Kč | 0 Kč | 1 611 760 Kč | 2 733 390 Kč | 1 527 112 Kč | 5 872 262 Kč |
| Čisté příjmy |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Celkový příjem finančních prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 1 611 760 Kč | 2 733 390 Kč | 1 527 112 Kč | 5 872 262 Kč |
| Výdej finančních prostředků |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní síla |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Vybavení |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Administrativní náklady |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Suroviny |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Získání budov |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Získání půdy |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Energie (elektřina, vytápění, paliva) |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Další |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Stavení práce |  |  | 1 611 760 Kč | 2 733 390 Kč | 1 503 312 Kč | 5 848 462 Kč |
| Propagace a publicita |  |  |  |  | 23 800 Kč | 23 800 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Celkový výdej finančních prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 1 611 760 Kč | 2 733 390 Kč | 1 527 112 Kč | 5 872 262 Kč |
| Čisté finanční prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Výsledné cashflow | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

Poznámky: Součástí nákladů projektu je rovněž daň z přidané hodnoty, která je pro žadatele – neplátce DPH – oprávněným nákladem.

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

Harmonogram sub-projektu

Harmonogram projektu :

1) Přípravná fáze projektu ( 7/2007 – 9/2007)

1.  Příprava žádosti – jedná se o období, ve kterém byla zpracována žádost a veškeré

její náležitosti.

- Projektová dokumentace (stavebně technický, historický průzkum) – v tomto období bylo zadáno žadatelem vypracování projektové dokumentace pro projekt, ze kterého tato žádost vychází.

2) Realizační fáze projektu ( 6/2008 – 12/2009)

3.  Výběrové řízení – realizace projektu bude zajištěna smluvně – dodavatelsky.

4.  Stavební část – během této fáze bude provedena výměna narušených prvků krovu a jeho celková ochranná impregnace, odstranění škůdce dřevomorky domácí, nové střešní laťování, položení nové střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava omítky nadstřešních těles (komíny apod.), oprava a nátěr střešních dřevěných prvků (vikýře, římsy apod.) a nový hromosvod.

3) Provozní fáze projektu (1/2010 – budoucnost)

Vlastník objektu se bude k výsledkům projektu chovat s péčí řádného hospodáře a zajistí jejich udržitelnost.