Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: 	II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba, dále jen „projekt“

Prioritní osa:			1. Dostupnost dopravy

Oblast podpory		1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:			CZ.1.11/1.1.00/01.00012

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 			Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 			RNDr. Milošem Vystrčilem, předsedou

IČ: 				75 08 22 41

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

krajem se sídlem: 		Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

jednající:			Ing. Václav Kodet

IČ:				70890749

příjemce není plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení: 		Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu: 		4 200 112 603/6800

dále jen „příjemce“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2008 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 14. 3. 2008 č. ÚRR 10/03-3 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba, registrační číslo: CZ.1.11/1.1.00/01.00012.

II.

- Článek II odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Datum ukončení realizace projektu: 15. 10. 2008

- Článek IV odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Poskytování dotace probíhá formou zpětného proplácení finančních prostředků, které příjemce vynaložil na realizaci projektu v souladu s předpokládaným finančním plánem projektu, který je přílohou této smlouvy. Příjemce je povinen podat Žádost o platbu do 30 kalendářních dní od ukončení první etapy projektu a dále předkládat poskytovateli žádost o platbu nejpozději 30 dní po ukončení časové etapy projektu. Po ukončení (fyzické) realizace projektu musí být žádost o platbu předložena nejpozději do 60 dní. Náležitosti Žádosti o platbu projektu jsou stanoveny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. Nedodržení lhůty pro podání Žádosti o platbu o více než 30 dnů bez podání žádosti o změnu může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě. Změna objemu plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká. Rozhodnutí o proplacení si v těchto případech vyhrazuje poskytovatel.

- Článek X odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Příjemce se zavazuje řídit se při realizaci projektu ROP JV, Prováděcím dokumentem ROP JV, Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod, Grafickým manuálem pro užívání loga ROP JV a Metodickými pokyny poskytovatele, platnými k dané výzvě. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto smlouvou platí ustanovení ve smlouvě. V případě vydání metodických pokynů vztahujících se k dané výzvě, je příjemce povinen se těmito pokyny řídit od data jejich zveřejnění, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyrozuměn.

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.

V.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Nedílnou součástí vyhotovení tohoto dodatku je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne … usnesením č…..

V Jihlavě dne 	 						V Brně dne

Za příjemce							Za poskytovatele

Ing. Václav Kodet, náměstek hejtmana	RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Regionální rady

……………..							……………….

Podpis								Podpis

# Footnotes

definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004