# RK-32-2008-25, př. 1

počet stran: 1

# Projektový záměr Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov

Rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov je řazeno mezi nejvýznamnější biotopy tohoto druhu v Jihlavských vrších. Přesto ani jemu se nevyhlo v osmdesátých letech minulého století odvodnění okolí a postupné zarůstání a degradace. Pro zlepšení současné situace proto vznikl projektový záměr  „Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov“, 
který předpokládá čerpání finančních prostředků na navržená opatření z Operačního programu Životní prostředí.

Návrh projektu sleduje stěžejní, hlavní cíl všech opatření, a to je zastavení degradačních procesů a vytvoření podmínek pro přirozený vývoj rostlinných a živočišných společenstev v zájmovém území. Prostředky pro splnění tohoto cíle vedou přes revitalizaci a optimalizaci vodního režimu zbytku vlastního rašeliniště ale i jeho blízkého okolí. Obnova vodního režimu vlastního rašeliniště se bude řešit zejména sanací odvodňovacích příkopů po jeho okrajích. Na části území se budou muset narušit drenáže. Obnoví se prameniště a vybudují se tůně. Vodní toky budou revitalizovány v rozsahu, který je zachycen na původních katastrálních mapách. Pro odclonění negativních vlivů, především eutrofizace a povodňových stavů se vybudují dva rybníky: horní na Jedlovském potoce a sedimentační rybníček na západním okraji rezervace. Na plochách s porosty expanzivních druhů bude stržen drn a rozsáhlé porosty starých náletových dřevin budou redukovány. Pro zvýšení biodiverzity bude na místě bývalého rybníčku, už mimo vlastní území přírodní rezervace, podpořen tzv. dolní mokřad.

Výše uvedenými opatřeními se obnoví vodní režim na 25 ha plochy a revitalizují vodní toky v délce 2 km. Dojde k obnově cenných přírodních biotopů v širokém spektru podmínek, 
čímž se obnoví či výrazně zlepší předpoklady pro přežívání celé řady vzácných 
a chráněných rostlin a živočichů. Pro zachování pestrosti biotopů bude volena i odpovídající pravidelná péče na plochách přírodních biotopů tj. fázové/ mozaikovité kosení. Ze stejného důvodu bude v každém roce ponecháno cca 20 % plochy lokality nepokosené. Z hlediska rostlinných a živočišných druhů půjde o velmi pozitivní zásah, kdy se zvětší jak plocha 
pro přežívání populací, tak i jejich vitalita.

Rizika představují především rozdrobená majetková držba a s tím související domluva 
a souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Očekávané efekty mohou být menší i v případě, že přiměřenost zásahů nebude adekvátní stavu biotopů.

Harmonogram prací je navržen jako tříletý. V 1. roce se předpokládá práce na rybnících, tůních, rušení drenáží, revitalizace toků a hrubé zásahy ve prospěch obnovy přírodních biotopů. V 2. roce drobné úpravy terénu, péče v plochách přírodních biotopů a monitoring vývoje a konečně v 3. roce péče v plochách přírodních biotopů, hrubé zásahy ve prospěch obnovy přírodních biotopů a monitoring vývoje.

Dle předběžných odhadů  činí rámcový rozpočet 12.5 mil. Kč.