#### RK-33-2008-39

Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice“

pro: jednání rady kraje č. 31/2008 dne 4. 11. 2008

zpracoval: I. Šedová

předkládá: L. Staněk

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Předmětem stavby „Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice“ je výstavba přístupové komunikace pro napojení průmyslové zóny města Jihlavy a severovýchodní části kraje Vysočina na silnici I/38 napojující dopravní infrastrukturu na dálnici D1. Navržená komunikace propojuje v Jihlavě stávající ulici Pávovskou s ulicí Heroltickou a dále pak se stávající silnicí II/352 u osady Švábka. Návrh předpokládá převedení silnice II/352 na tuto nově vybudovanou trasu v návaznosti na předcházející stavbu napojení místní komunikace – D1 – průmyslové zóny Jihlava a firmy BOSCH DIESEL, s.r.o. na silnici I/38.

Zařazení akce „Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice“ k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením  zastupitelstva 0124/02/2007/ZK.

Vlastní realizace stavby spočívá v provedení dvoupruhové komunikace v kategorii S 9,5/60 se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,50 m v celkové délce 3,2 km. Významným stavebním prvkem akce je rovněž realizace mostního objektu – přemostění vodoteče. V rámci stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí a koryta stávající vodoteče.

Realizace přeložky silnice II/352 je vyvolána zcela nevyhovující situací průjezdu těžké nákladní dopravy a obslužné dopravy obydlenou částí města po zcela nevyhovujících komunikacích bez možnosti jejich případných úprav. V neposlední řadě je zcela nevyhovující zatížení obyvatel podél komunikací sloužících dnes pro vedení této zájmové dopravy nadměrným hlukem a exhalacemi.

Akce bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá rozhodnout o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se Zadávací dokumentací, která je přílohou materiálu RK-33-2008-39, př. 1

K provedení zadávacího řízení se navrhují termíny:

Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: do 18. 11. 2008

Lhůta pro podání nabídek (do sídla zpracovatele zadávacího řízení): do 5. 1. 2009 do 10:00 hod.

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena

Zahájení stavebních prací: po řádném ukončení veřejné zakázky a po podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, předpoklad duben 2009

Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou 
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 - Vysočany

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na provedení stavby „Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice“ na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v souladu s materiálem 
RK-33-2008-39, př. 1 a

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci veřejné zakázky v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-33-2008-39, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 4. 2009

# Text boxes

počet stran:  2

počet příloh: 1