##### RK-36-2008-24, př. 3

počet stran: 2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/9

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

# Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4200103336-6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

### Římskokatolická farnost Křeč

se sídlemKřeč 5, 394 95 Křeč

zastoupená: P. Mgr. Janem Poulem

IČ: 63257904

bankovní spojení: ČSOB a.s., Černovice

číslo účtu: 1893633664/0300

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavřely v souladu s částí VII bodem 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/9 ze dne 29.1. 2008

(dále jen „Smlouva“)

tento

dodatek

I.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram  sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 „Harmonogram sub-projektu“, která zní:

- Podpis smlouvy o financování sub-projektu, leden 2008

- Realizace veřejných zakázek na dodavatele (zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 6), leden – březen 2008

- Uzavření smluv s vybraným dodavateli, březen 2008

- Stavební a památkový dozor, archeologický dozor, březen – listopad 2008

- Ukončení stavebních prací a kolaudační řízení, listopad 2008

- Administrativa, monitorování a zpracování monitorovacích zpráv k projektu, říjen – prosinec 2008

- Zajištění publicity projektu, září – listopad 2008

- Převzetí díla, ukončení projektu, prosinec 2008

- Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu, leden 2009

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 9. 12. 2008 a byl schválen usnesením č. xx/36/2008/RK.

V Jihlavě dne 10. 12. 2008

………………………………	…………………...…………………………..

MUDr. Jiří Běhounek	P. Mgr. Jan Poul

hejtman kraje Vysočina	 administrátor