#### RK-36-2008-25

Fond Vysočiny – projekt FV 021/196/08

pro: jednání rady kraje č. 36/2008 dne 9. 12. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 2

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 021/196/08 v rámci grantového programu „Diagnóza památek 2008“.

V rámci grantového programu „Diagnóza památek 2008“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Městem Telč Smlouva o poskytnutí podpory FV 021/196/08 na projekt „Městské opevnění Telče – statické posouzení“ s dobou realizace do 31. 12. 2008. Dne 2. 12. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu
RK-36-2008-25, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Městské opevnění Telče – statické posouzení“ do 30. 6. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz materiál
RK-36-2008-25, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 021/196/08 dle materiálu
RK-36-2008-25, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 15. 12. 2008