#### RK-38-2008-10

Informace o realizaci akcí zajišťovaných KSÚSV – 75 mil. Kč

pro: jednání rady kraje č. 38/2008 dne 23. 12. 2008

zpracoval(a): H. Strnadová, I. Ševecová

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Kraj Vysočina dne 3. 4. 2008 obdržel od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) investiční prostředky ve výši 85 mil. Kč na komunikace ve vlastnictví kraje v rámci programu „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd v kraji Vysočina“. Rada kraje usnesením 0383/10/2008/RK dne 18. 3. 2008 schválila uzavření smlouvy se SFDI na akce, jejichž financování bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, investice v dopravě, příloha D2.

Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0249/04/2008/ZK rozhodlo poskytnout Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450 investiční dotaci ve výši 17 000 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 58 000 tis. Kč s určením na přípravu, výstavbu, modernizaci a opravy a údržbu silnic II. a III. třídy podle seznamu akcí uvedených v materiálu
RK-38-2008-10, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá radě kraje informaci o využití těchto prostředků v roce 2008. Přehled akcí a jejich skutečná realizace je přílohou materiálu
RK-38-2008-10, př. 2.

V průběhu projektové přípravy rekonstrukce mostu ev.č. 401-009 v Jaroměřicích nad Rokytnou došlo ke komplikacím a stavební povolení bylo vydáno 14. listopadu 2008. Tato akce bude realizována Krajskou správou a údržbou silnic v roce 2009 z finančních prostředků, které Krajská správa a údržba silnic Vysočiny převede v rámci zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků z roku 2008 do roku 2009.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

###### bere na vědomí

Informace o využití finančních prostředků na jmenovité akce v roce 2008 v rozsahu dle materiálu RK-38-2008-10, př. 2 v celkové výši 75 mil. Kč.

odpovědnost: ODSH, KSÚSV

termín: 31. 12. 2008

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2