###### RK-07-2009-16, př. 1

Počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

### Název stavby:	Dětské centrum Jihlava – přístavba rehabilitačního pavilonu

Místo stavby:	areál Dětského centra Jihlava, pozemky par.č. 4636, 4633 v k.ú. Jihlava

Charakter stavby:		novostavba - přístavba

Investor:			kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:		Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:	cca 21 mil. Kč včetně DPH, bez interiérového vybavení

Z toho: vlastní objekt přístavby 16,5 mil. Kč

venkovní úpravy (přístup, příjezd, zahrada) 2,5 mil. Kč

inženýrské sítě 1,2 mil. Kč

projektové práce 0,985 mil. Kč

Zdroje financování:		rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:	objekt a pozemky jsou ve vlastnictví kraje

Zdůvodnění akce:

Dětské centrum Jihlava

Projekt dostavby Dětského centra je ideou, která by mohla  představovat ucelený komplex péče o děti se zdravotním nebo sociálním handicapem. Je účelem, aby se dostala do širšího podvědomí  nejen zdravotnické veřejnosti  celistvost péče o ohrožené děti, jednak ve smyslu zdravotního postižení nebo statutu sociální výlučnosti.

Záměrem je přesunutí rehabilitačních ambulanci ze stávající budovy Dětského centra, jejich rozšíření, eventuelně větší škála možností v poskytování odborných ambulancí v jednom místě. Současné prostory jsou pro celou škálu činností a úkolů, které DC zajišťuje, nedostatečné. Budova je provozně přetížena a nastávají kolize při běžných činnostech DC vůči klientům. Realizací záměru by se eliminoval současný nevyhovující stav, kdy styk a služby pro externí klienty musí probíhat v prostorách, kde koliduje s péčí o děti umístěné v DC. Součástí by byl i bezbariérový pokoj pro ubytování pacientů v rámci léčebného programu. Horní patro  dostavby by sloužilo jako výukové centrum pro rodiče  do náhradní rodinné péče, eventuelně k jiným edukačním potřebám. Nově vzniklé prostory budou sloužit hlavně dětem, které jsou ve stávající budově. Realizace záměru bude znamenat výrazný posun v kvalitě  možností jejich osobního rozvoje.

Stavebně technické řešení

Stavební záměr řeší výše uvedené potřeby dětského centra přístavbou dvoupodlažního rehabilitačního pavilonu spojeného se stávající budovou spojovacím krčkem ve 2 NP.

Přístavba bude obsahovat v 1 NP místnosti pro rehabilitační cvičení, odborná zdravotnická pracoviště, úsek vodní rehabilitace, ubytovací buňku a nezbytné sociální zázemí. Většinu místností bude možné využívat multifunkčně, např. pro vyšetření klientů odborným lékařem, činnost logopeda, dětského psychologa, přebírání dětí osvojiteli a pro další kontakty a práci  s klienty.

V 2 NP je situována multifunkční místnost, čajová kuchyňka, denní místnost a sociální zázemí. Bude zde zajišťována výuka pro rodiče do náhradní rodinné péče, bude zde možnost pořádat školení a stáže pro budoucí osvojitele, zajišťovat vzdělávací činnost a další aktivity DC.  Všechny místnosti jsou bezbariérové.

Stavba bude situována k západní straně stávajícího objektu a bude výškově zahloubena ve stávající zahradě s přístupnou pochozí lodžií v 2 NP. Při výstavbě nedojde pravděpodobně k rozsáhlejšímu kácení stávajících vzrostlých stromů.

Střecha objektu je navržena jako pultová se sklonem k severu. Konstrukce zdiva klasická s keramickým obkladem. V zhledem k rozpracovanosti projektové dokumentace nejsou v tuto chvíli zřejmé ostatní detaily použitých materiálů a konstrukcí.

Časový plán:	Schválení stavebního záměru 				02/2009

zpracování projektové dokumentace				06/2009

stavební řízení				  		07/2009

výběrové řízení						08/2009

zahájení stavby						09/2009

dokončení stavby						05/2010