#### RK-07-2009-26

Veřejná zakázka na stavební práce na akci „II/360 Štěpánovice - Vacenovice“

pro: jednání rady kraje č. 7/2009 dne 17. 2. 2009

zpracoval: J. Lojda

předkládá: L. Staněk

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Stavba „II/360 Štěpánovice - Vacenovice“ je rekonstrukcí části silnice II/360, která zajišťuje spojení mezi městy Velké Meziříčí – Třebíč – Moravské Budějovice. Jedná se o extravilánový  úsek mezi obcemi Štěpánovice a Vacenovice, okr. Třebíč. Předmětný úsek v délce1,7 km je v současné době ve velmi špatném technickém stavu.

Stavba řeší úpravu stávající silnice II/360 na návrhovou kategorii S 9,5/60. Z tohoto důvodu dochází k lokálním směrovým a výškovým úpravám stávajícího stavu. Současná šíře zpevněné části komunikace je 5,5 – 5,9 m, rozšíření silnice je provedeno po obou stranách komunikace dle místních poměrů. Součástí stavby je úprava napojení dotčených komunikací, polních cest a sjezdů, úprava mostu přes Vacenovický potok a stabilizace dotčených sloupů vedení NN.

Zařazení akce „II/360 Štěpánovice - Vacenovice“ k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením  zastupitelstva 0124/02/2007/ZK.

Akce bude spolufinancována z  operačních programů EU ( Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „„II/360 Štěpánovice - Vacenovice““ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu 
RK-07-2009-26, př. 1

- jmenovat členy hodnotící komise veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek a funkci posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-07-2009-26, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky.

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zajištění realizace veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K provedení zadávacího řízení se navrhují termíny:

Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: do 20. 2. 2009

Lhůta pro podání nabídek (do sídla zpracovatele zadávacího řízení): do  11:00 hod. dne 
27. 3. 2009

Otvírání obálek s nabídkami: 30. 3. 2009 ve 13:00 hodin.

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena

Termíny realizace stavby stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Zahájení: po řádném ukončení veřejné zakázky a podpisu smlouvy, předpoklad červen 2009.

zprovoznění komunikace (zprůjezdnění komunikace) - umožnění užívání silnice veřejností nejpozději do 31.10.2009

Dokončení:   do 30. listopadu 2009

Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou 
IS engineering s.r.o., se sídlem Přibyslav, Dvorek 401, PSČ 58222.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/360 Štěpánovice - Vacenovice“  formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-07-2009-26, př. 1;

jmenuje

členy hodnotící komise veřejné zakázky na stavební práce na akci  „II/360 Štěpánovice – Vacenovice“, kterou současně pověřuje funkcí komise pro otevírání obálek a posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-07-2009-26, př. 2; a

ukládá

odboru dopravy a silničního  zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/360 Štěpánovice – Vacenovice“ na základě schváleného zadání  v navržených termínech.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 6. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2