###### RK-07-2009-34, př. 2

počet stran: 4

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně,

Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

580 01 Havlíčkův Brod 						  telefon 569 433 519

IČO : 60126698							       fax 569 427 310

posta@stavskola.cz

Analýza variant pro zřízení pobočky stavební fakulty VUT Brno v Havlíčkově Brodě

Proč vysoká škola v Havlíčkově Brodě?

- Rozvoj kraje Vysočina v oblasti vzdělávání.

- Daleko větší pravděpodobnost, že nebude docházet k odlivu vzdělaných lidí do jiných krajů.

- Podpora jednoho z technických oborů. Nedostatek technicky vzdělaných lidí začíná společnost pociťovat.

- Soulad s Dlouhodobým záměrem Kraje Vysočina.

- Zvýšení prestiže města a kraje.

- Motivace pro mladé lidi, aby už při ukončování povinné školní docházky volili dráhu technické profese.

- Zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání i pro studenty se sociálně slabším zázemím.

- Vysoká poptávka stavebních firem po absolventech všech úrovní stavebního vzdělání.

A) Varianta  umístění pobočky vysoké školy v prostorách pobočky ČZA Humpolec

na Jihlavské ulici v Havlíčkově Brodě

Silné stránky:

- Soustředěnost vlastní výuky se zázemím pro studenty (ubytování, stravování, zázemí pro sport - klidná zóna).

- Relativně nízké počáteční náklady pro nastartování aktivity.

- Nejpříznivější varianta pro vedení fakulty.

Slabé stránky:

- Vysoké provozní náklady, pokud by v budoucnosti byla využívána jen pro účely VŠ

studia.

- Nejasná dosavadní koncepce zřizovatele ohledně setrvání či nesetrvání pobočky ČZA.

- Nejasná dosavadní koncepce vlastníka pro využití areálu.

- Při nesplnění požadavku fakulty ohledně minimálního množství studentů by se jednalo

o víceméně marnou počáteční investici.

- Využití areálu pro potřeby vysokoškolského studia bude cca 30 %.

- Současný stav objektu vyžaduje nemalé náklady na uvedení do stavu potřebného pro výuku. Je patrné, že se do areálu, kromě objektu domova mládeže, řadu let výrazněji neinvestovalo.

B)  Analýza umístění pobočky VŠ v prostorách současné SPŠ stavební

Silné stránky:

- Využití současných volných podkrovních prostor budovy a zúročení 10 milionové

investice z roku 2002.

- Díky vestavbě by byly vyřešeny i současné problémy objektu:

- Splnění normových hygienických podmínek (WC, šatny)

- Splnění bezbariérového přístupu,

- Splnění požární bezpečnosti objektu (únikové schodiště),

- Vytvoření prostor pro zkvalitnění vzdělávání i střední školy v oblasti školní

a mimoškolní činnosti,

- Vytvoření prostor pro vzdělávací středisko v rámci otevření se školy veřejnosti

(rekvalifikační kurzy, konzultační středisko).

- Relativně nízké pozdější provozní náklady.

- Při variantě, že by v budoucnu při očekávaném populačním poklesu nebyly naplněny

požadavky fakulty z hlediska min. počtu žáků, by investované prostředky nepřišly nazmar (viz předchozí body).

- Soustředění krajských investic do menšího počtu objektů (do budovy SPŠS od vzniku krajů investováno do stavební činnosti včetně plánu na rok 2009 přes 40 mil. Kč). Finanční prostředky tak nebudou rozmělňovány při očekávaném demografickém poklesu až do roku 2012 (pak už takřka konstantní stav populace pro další roky).

- Využíváním zázemí (Kyjovská, Bratříků) pro studenty a učitele VŠ by byly využity a podpořeny volné kapacity další střední školy (OAHŠ).

Slabé stránky

- Vysoká počáteční investice (kvalifikovaný odhad 30 mil. Kč), ale:

„jen“ asi 18 mil. uvedených nákladů je nutná pro potřeby vysoké školy. Druhá část je

i bez zřízení VŠ potřebná investovat pro zajištění požadavků hygienických, požárních a bezpečnostních norem.

- Vlastní výuka a zázemí nejsou soustředěny v jednom místě.

- Alternativa dosud neprojednaná s vedením fakulty.

V Havlíčkově Brodě dne 15. 12. 2008

Vypracoval: Ing. Ladislav Fiala

| STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ |
| --- |
| HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 |  |  |  |  |
| PROPOČET NÁKLADŮ NA ÚPRAVU ŠKOLY |  |  |
| PRO POTŘEBY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A VYSOKÉ ŠKOLY STAVEBNÍ |  |
|  | plocha | objem | náklad | cena | souhrn |
|  |  | kusy | jednotkový |  |
|  |  |  |  |  | 30 040 225 Kč |
| PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ |  |  |  |  |  |
| budova nemá druhou únikovou možnost, pouze jedno centrální schodiště |  |  |  | 3 062 400 Kč | 3 062 400 Kč |
| zřízení schodišťové věže s úpravou navazujících prostorů | 55 | 660 | 4 250 Kč | 2 805 000 Kč |  |
| požárně dělící stěny | 8,58 | 4 | 7 500 Kč | 257 400 Kč |  |
| ÚPRAVA PRO IMOBILNÍ |  |  |  |  |  |
| budova není bezbariérově řešena |  |  |  | 2 827 000 Kč | 2 827 000 Kč |
| výtah | 4,2 | 63 | 29 000 Kč | 1 827 000 Kč |  |
| ostatní bezbariérové úpravy komunikací |  | 1 | 250 000 Kč | 250 000 Kč |  |
| WC pro imobilní |  | 5 | 150 000 Kč | 750 000 Kč |  |
| OPRAVA STÁVAJÍCÍHO NEVYHOVUJÍCÍHO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |  | 1 440 000 Kč | 1 440 000 Kč |
| současné WC | 30 | 4 | 12 000 Kč | 1 440 000 Kč |  |
| ZŘÍZENÍ NOVÝCH ŠATEN |  |  |  |  |  |
| stávající šatny nevyhovují kapacitně ani hygienicky |  |  |  | 4 520 700 Kč | 4 520 700 Kč |
| oprava stávajících prostorů | 160 | 432 | 1 600 Kč | 691 200 Kč |  |
| přístavba | 180 | 666 | 5 750 Kč | 3 829 500 Kč |  |
| VYUŽITÍ PŮDNÍHO PROSTORU PRO VYSOKOU ŠKOLU |  |  |  |  |  |
| zřízení nových učeben poslucháren a bufetu, kabinetů, sociálního zázemí |  |  |  | 18 190 125 Kč | 18 190 125 Kč |
| 5.P. | 135 | 499,5 | 4 750 Kč | 2 372 625 Kč |  |
| 4.P. | 900 | 3330 | 4 750 Kč | 15 817 500 Kč |  |
| Ceny jsou bez DPH |  |  |  |  |  |
| Červeně se týká VŠ | DATUM | 17.12.2008 |  |  |
|  |  |  | Ing. Wasserbauer Radek |  |
|  |  |  | autorizovaný inženýr pozemních staveb |

5. podlaží (vestavba)

4. podlaží (vestavba)