#### RK-08-2009-40

Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina II. – eGON Centrum, datové schránky

pro: jednání rady kraje č. 8/2009 dne 24. 2. 2009

zpracoval: P. Pavlinec

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

V návaznosti na materiál č. RK-03-2009-29 informuje odbor informatiky o stavu implementace problematiky eGovermentu v kraji Vysočina. Především v souvislosti s účinností zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů od 1.7.2009 (datové schránky) a problematikou tzv. eGON Center na kraji a ORP byly navrženy a realizovány následující kroky:

- byl založen projektový tým eGoverment na KrÚ. Úkolem tohoto týmu je realizace a koordinace opatření souvisejících s implementací eGovermentu především v prostředí krajského úřadu.

- byl připraven proces testovacího oběhu elektronických písemností ve spisové službě KrÚ

- proběhlo první kolo školení vedoucích zaměstnanců a správců spisových uzlů

- na základě navýšení org. struktury OI byl vyhlášen konkurz na správce příslušných informačních systémů KrÚ

- probíhá intenzivní osvětová kampaň k problematice zákona 300/2008 Sb. (školení, semináře, články ve Zpravodaji a interním časopise úřadu, konzultace ke spisové službě, zřízení rubriky na webových stránkách a intranetu atd.)

- byla připravena zakázka na dodávku řešení Kontaktního centra kraje Vysočina (v první etapě zaměřeného na podporu realizace problematiky datových schránek a CzechPointů)

- probíhá intenzivní mapování trhu se spisovými službami a možného modelu centrálního hostingu v kraji Vysočina

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dle plánu, který byl představen na jednání RK 20.1.2009 budou následovat tyt kroky:

- Projektový tým připraví nasazení systém e-learningu používání spisové služby

- Po dohodě se odborem sekretariátu hejtmana a vedoucími úředníky bude od 1.3. spuštěn oběh elektronických dokumentů prostřednictvím spisové služby v agendách samosprávy vůči KrÚ

- Odbor informatiky zajistí vypsání veřejné zakázky projektu Kontaktního centra kraje ve spolupráci s ORP

- Odbor informatiky zajistí vypsání veřejné zakázky na studii proveditelnosti krajského hostingového centra – technologické části eGON Centra

- Projektový tým bude pokračovat v intenzivní komunikační kampani pro obce

- Projektový tým spustí kampaň vůči vybraným příspěvkovým organizacím, kterých se týká zřízení datových schránek od 1.7.2009 (seznam viz. příloha č.1)

- při vyhlášení příslušných výzev IOP a OPLZZ připraví odbor informatiky podání žádosti kraje na realizaci příslušných projektů kraje Vysočina

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina a

ukládá

týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.

odpovědnost: tým eGoverment, odbor informatiky

termín: 30. 6. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1