#### RK-12-2009-26

Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina III. – eGON Centrum, datové schránky

pro: jednání rady kraje č. 12/2009 dne 31. 3. 2009

zpracoval: P. Pavlinec

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

V návaznosti na materiál č. RK-08-2009-40 informuje odbor informatiky o stavu implementace problematiky eGovermentu v kraji Vysočina. Především v souvislosti s účinností zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů od 1.7.2009 (datové schránky) a problematikou tzv. eGON Center na kraji a ORP byly navrženy a realizovány následující kroky:

- byl založen a pracuje projektový tým eGoverment na KrÚ.

- byl spuštěn proces testovacího oběhu elektronických písemností ve spisové službě ze sekretariátu hejtmana do zbytku úřadu

- proběhla školení vedoucích zaměstnanců a správců spisových uzlů

- běží příprava systému e-learningu používání spisové služby

- byl vyhlášen konkurz na správce příslušných informačních systémů KrÚ, zatím bez pozitivního výsledku.

- probíhá intenzivní osvětová kampaň k problematice zákona 300/2008 Sb. (školení, semináře, články ve Zpravodaji a interním časopise úřadu, konzultace ke spisové službě, zřízení rubriky na webových stránkách a intranetu atd.)

- byla vysoutěžena zakázka na dodávku Kontaktního centra kraje Vysočina (v první etapě zaměřeného na podporu realizace problematiky datových schránek a CzechPointů)

- byl vybrán dodavatel Studie proveditelnosti technologické části krajského eGON Centra

- proběhl seminář pro ORP věnovaný hostingu spisových služeb pro obce

- probíhá finální fáze připomínkového procesu legislativy a výzev IOP

- byla spuštěna kampaň vůči vybraným příspěvkovým organizacím, kterých se týká zřízení datových schránek od 1.7.2009

- kraj se přihlásil do skupiny organizací testujících datové schránky před jejich spuštěním

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dle plánu, který byl představen na jednání RK 24.2.2009 budou následovat tyt kroky:

- Projektový tým bude pokračovat v intenzivní komunikační kampani pro obce

- V dubnu bude svolána porada pro příspěvkové organizace kraje zapsané v OR (40 organizací)

- při vyhlášení příslušných výzev IOP a OPLZZ připraví odbor informatiky podání žádosti kraje na realizaci příslušných projektů kraje Vysočina

- do konce dubna bude připraven draft dokumentu Studie proveditelnosti krajského eGON centra

- OI zajistí zpracování projektu digitalizace a archivace el. dokumentů na území kraje Vysočina

- v rámci realizace Kontaktního centra kraje bude založena projektová skupina složená ze zástupců ORP, KrÚ a dodavatele s cílem rozjet provoz KC v průběhu května 09

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina a

ukládá

týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.

odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky

termín: 30. 6. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0