#### RK-16-2009-17

Monitorovací zprávy sub – projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 16/2009 dne 5. 5. 2009

zpracoval(a): J. Panáčková, O. Čermáková

předkládá: K. Lisá

počet stran: 2

počet příloh: 3

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Materiál se zabývá schválením dvou průběžných a jedné závěrečné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektů a poskytnutím finančních dotací v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska.

Usnesením zastupitelstva č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace pro šest sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny.

Na základě výše uvedeného usnesení byly následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými příjemci (dále jen „smlouvy“).

Z části IV., bodu 11 smluv vyplývá příjemcům dotace povinnost předkládat čtvrtletně Průběžné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektu (dále jen „průběžné zprávy“) a po ukončení realizace sub-projektu předložit do 30 dnů Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu (dále jen „závěrečná zpráva“), a to Sekretariátu programu – Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z. s. p. o. (dále jen „Sekretariát“).

Dle schváleného Manuálu pro implementaci programu „Kulturní dědictví Vysočiny“, části IV., bod 7, předá Sekretariát průběžné i závěrečné zprávy, po ukončení jejich kontroly, k autorizaci Zprostředkovateli programu (kraj Vysočina).

Odbor kultury a památkové péče obdržel tyto průběžné zprávy schválené Sekretariátem:

- průběžnou zprávu č. 5 (RK-16-2009-17, př. 1) k sub-projektu CZ 0012/19 „Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích“

- průběžnou zprávu č. 5 (RK-16-2009-17, př. 2) k sub-projektu CZ 0012/8 „Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici“.

Tyto průběžné zprávy s ohledem na výše uvedené se předkládají radě kraje ke schválení.

Na základě schválení průběžné zprávy č. 5 sub-projektu CZ 0012/19 (RK-16-2009-17, př. 1), jejíž součástí je Žádost o průběžnou platbu č. 3 (příloha č. 1 průběžné zprávy), bude v souladu s částí V., bodu 1 a 2 příslušné smlouvy poskytnuta příjemci dotace – Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisku v Myslibořicích dotace ve výši 516 715,20 Kč.

Vzhledem k tomu, že příjemce dotace sub-projektu CZ 0012/8 nevykazuje v rámci průběžné zprávy č. 5 žádné náklady (Žádost o průběžnou platbu č. 4 je nulová), nebude Římskokatolické farnosti Žirovnice poskytnuta žádná průběžná platba.

Dále odbor kultury a památkové péče obdržel Sekretariátem schválenou závěrečnou zprávu sub-projektu CZ 0012/16 „Restaurování hlavního oltáře sv. Floriána v kostele sv. Víta v Pelhřimově“ (materiál RK-16-2009-17, př. 3). S ohledem na výše uvedené se závěrečná zpráva předkládá radě kraje ke schválení.

Na základě schválení závěrečné zprávy sub-projektu CZ 0012/16 (RK-16-2009-17, př. 3), jejíž součástí je Žádost o závěrečnou platbu č. 1 (příloha č. 1 závěrečné zprávy), bude v souladu s částí V., bodu 1 a 2 příslušné smlouvy poskytnuta příjemci dotace – Městu Pelhřimov závěrečná platba ve výši 228 417,30 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit Sekretariátem zkontrolované a schválené průběžné zprávy dle materiálu RK-16-2009-17, př. 1 a př. 2 a závěrečnou zprávu dle materiálu RK-16-2009-17, př. 3.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- Průběžné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektů dle materiálů RK-16-2009-17, př. 1 a RK-16-2009-17, př. 2;

- Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu RK-16-2009-17, př. 3.

odpovědnost: obor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: 31. 5. 2009