#### RK-16-2009-42

#### Doplnění akce „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 16/2009 dne 5. 5. 2009

zpracovala: I. Šedová

předkládá: H. Strnadová

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Rada kraje usnesením 0528/13/2009/RK dne 14. 4. 2009 schválila zařazení šesti nových jmenovitých akcí do přílohy D2:Investice v dopravě. Jedná se o akce na jejichž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, ale z důvodu předpokládané realizace ještě v letošním roce bylo nezbytně nutné zahájit přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů pro podání žádosti neprodleně.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doplnit do přílohy D2: Investice v dopravě jmenovitou akci „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“, jejíž realizace se předpokládá, za stejných podmínek jako již šest výše zmíněných akcí, v roce 2009. Zařazení nové jmenovité akce nevyvolá v roce 2009 požadavek na zvýšení schválených finančních prostředků v příloze D2: Investice v dopravě.

Příprava projektové dokumentace pro zadání stavby byla již zahájena a bude dokončena do 8. 5. 2009. Proto je obsahem materiálu RK-16-2009-42 současně i rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Při stavbě bude provedena modernizaci povrchu silnice v délce cca 7,6 km. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění, propustky, osazení svodidel a směrových sloupků, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.

Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.

Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- schválit doplnění nové jmenovité akce „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“ do Přílohy D2: Investice v dopravě

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje, dle materiálu RK-16-2009-42, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-16-2009-42, př. 2

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2009-42, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:

- odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému – do 11. 5. 2009

- konec lhůty pro podávání nabídek – 4. 6. 2009 do 11.00 hod.

- otevírání obálek – 9. 6. 2009 ve 13.30 hod.

- zahájení prací – červenec - srpen 2009

- dokončení předmětu díla – do 30. 9. 2009

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“;

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-42, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“ dle materiálu RK-16-2009-42, př. 2;

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-42, př. 3;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3