#### RK-16-2009-43

#### Doplnění akce „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 16/2009 dne 5. 5. 2009

zpracovala: H. Matulová

předkládá: H. Strnadová

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Rada kraje usnesením 0528/13/2009/RK dne 14. 4. 2009 schválila zařazení šesti nových jmenovitých akcí do přílohy D2:Investice v dopravě. Jedná se o akce na jejichž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, ale z důvodu předpokládané realizace ještě v letošním roce bylo nezbytně nutné zahájit přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů pro podání žádosti neprodleně.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doplnit do přílohy D2:Investice v dopravě jmenovitou akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“, jejíž realizace se předpokládá, za stejných podmínek jako již šest výše zmíněných akcí, v roce 2009. Zařazení nové jmenovité akce nevyvolá v roce 2009 požadavek na zvýšení schválených finančních prostředků v příloze D2: Investice v dopravě.

Příprava projektové dokumentace pro zadání stavby byla již zahájena a bude dokončena do 8. 5. 2009. Proto je obsahem materiálu RK-16-2009-43 současně i rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Při stavbě bude provedena modernizaci povrchu silnice v délce cca 7,85 km. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění, propustky, osazení svodidel a směrových sloupků, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.

Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.

Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou 
STAVONA Jihlava, spol.s r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- schválit doplnění nové jmenovité akce „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ do Přílohy D2: Investice v dopravě

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“, dle materiálu RK-16-2009-43, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-16-2009-43, př. 2

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2009-43, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:

- odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému – do 11. 5. 2009

- konec lhůty pro podávání nabídek – 4. 6. 2009 do 11.00 hod.

- otevírání obálek – 9. 6. 2009 ve 12.00 hod.

- zahájení prací – červenec - srpen 2009

- dokončení předmětu díla – do 30. 9. 2009

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“;

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-43, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ dle materiálu RK-16-2009-43, př. 2;

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-43, př. 3;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná“ na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3