KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sekretariátu hejtmana

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

# Zpráva o pracovní cestě

Účastníci:

- Zdeněk Kadlec – ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina, člen Stálé konference, předseda dobročinného fondu ViZa;

- Josef Nedvěd – člen Stálé konference, člen dobročinného fondu ViZa;

- Vasyl Samandrula – člen dobročinného fondu ViZa, tlumočení, průvodce;

- Ivan Bereznaj – tlumočení, průvodce;

- Kateřina Nedvědová – vedoucí oddělení kanceláře hejtmana.

Program pracovní cesty:

V programu je uváděn český čas, nikoliv ukrajinský (český + 1 hodina).

Z důvodu potřeby snížit náklady na zahraniční pracovní cesty po celou trasu řídil služební vozidlo Z. Kadlec, ředitel úřadu.

20. 8. 2009 (čtvrtek)

- 5:00 odjezd z Jihlavy, 16:00 příjezd do Užhorodu;

- návštěva českých spolků, vyložení nákladu v sídle spolků (materiály na výstavu, knihy);

- setkání s novým generálním konzulem D. Pavlitou a konzulem J. Kubalíkem;

- odjezd do Strymby, nocleh ve Strymbě.

21. 8. 2009 (pátek)

- ZŠ Strymba - kontrola stavu prací;

- kontrola stavu prací na Středu Evropy – Turistické eko-infocentrum, vyložení nákladu (mapy, brožury atd.);

- ZŠ Lazeščyna - kontrola stavu prací;

- Karpatská biosférická rezervace;

- odjezd do Rachiva, ubytování a nocleh v hotelu Olenka.

22. 8. 2009 (sobota)

- návštěva Nemocnice v Rachivu – prohlídka nemocnice a míst, kde budou darovaná lůžka, setkání s novým přednostou okresního úřadu;

- Tjačiv – kontrola stavu prací;

- Setkání s O. Havašim, předsedou oblastní státní administrativy (obdoba ředitele krajského úřadu);

- odjezd zpět do ČR, příjezd 23:30 do Jihlavy.

Závěry z jednání:

České spolky

- vyložení nákladu v sídle spolků – knihy a materiály na výstavu Toureurocentr, která bude ve dnech 11. až 13. 9. v Užhorodě a české spolky zde budou prezentovat na stánku kraj Vysočina;

- spolkům předána nástěnná mapa kraje Vysočina;

- převzetí 30 ks knih „Lidové umění na Zakarpatí“ – tuto knihu kraj Vysočina sponzoroval částkou 30 tisíc Kč (v knize je prezentace kraje Vysočina a dobročinného fondu ViZa);

- převzetí nových pohlednic, které vydaly české spolky (téma: památky první republiky v Zakarpatí);

- setkání s novým generálním konzulem D. Pavlitou a konzulem J. Kubalíkem, diskuse nad jeho účastí a zapojením při slavnostním předání projektů v září 2009 a podnikatelské misi v říjnu 2009, podrobné informování generálního konzula o aktivitách Vysočiny v rámci spolupráce se Zakarpatím a o poslání a činnosti dobročinného fondu ViZa.

ZŠ Strymba

- provedena kontrola stavu prací;

- předána nástěnná mapa kraje Vysočina;

- provedeny demontáže stávajícího topení (mimo kotelny), osazeny nové radiátory, instalace rozvodů v budově hotova, osazeny nové elektrokotle (výrobce DAKON CZ), připravena základová konstrukce pro umístnění nové trafostanice, po osazení trafostanice a provedení nové elektropřípojky do budovy školy bude možné topení zprovoznit;

- z finančních prostředků ukrajinské strany (spoluúčast) byla provedena komplexní rekonstrukce střechy na budově školy – výměna nosných dřevěných konstrukcí, nová krytina včetně klempířských prací.

Střed Evropy – Turistické eko-infocentrum

- doprovod generálního konzula D. Pavlity a konzula J. Kubalíka;

- vyložení nákladu (mapy, brožury atd. – budou umístěny v eko-infocentru);

- předána nástěnná mapa kraje Vysočina;

- provedena kontrola stavu prací;

- pro budovu eko-infocentra vyrobeny a osazeny dřevěné konstrukce panelů, kde budou umístněny informace o biosférické rezervaci (včetně propagace kraje Vysočina), dokončují se finální stavební úpravy před zahájením provozu, bohužel ještě nebyly k dispozici náhledy konkrétní podoby a obsahu informačních panelů, avšak existuje ústní příslib, že bude některý z venkovních panelů a případně i část vnitřních prostor objektu věnován prezentaci Vysočiny a prezentaci spolupráce mezi Vysočinou a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny;

- na turistickém odpočívadle Peremyčka (pod Hoverlou – nejvyšší hora Zakarpatí) provedeny opravy dřevěných konstrukcí zařízení včetně nátěru, oprava a doplnění turistického značení stezky.

ZŠ Lazeščyna

- doprovod generálního konzula D. Pavlity a konzula J. Kubalíka;

- předání vyřazeného, ale dosud funkčního notebooku folklórnímu souboru při ZŠ Lazeščyna (na základě jejich požadavku);

- provedena kontrola stavu prací, práce prováděny v přiměřené (vyhovující) kvalitě;

- předána nástěnná mapa kraje Vysočina;

- provedeny demontáže stávajícího topení (mimo kotelny), osazeny nové radiátory, instalace rozvodů v budově z větší části hotova, prostory místností pro osazení elektrokotlů před dokončením, na stavbu je fyzicky dodán veškerý materiál včetně elektrokotlů (výrobce DAKON CZ),

- v první polovině září bude provedena výměna (posílení) elektro přívodu do budovy školy, po provedení akce bude možné topení plně zprovoznit;

- návrh D. Pavlity na možné společné projekty Generálního konzulátu a dobročinného fondu ViZa: možnost podílu Generálního konzulátu Lvov na financování internetového připojení ZŠ Lazeščyna, možnost darování vyřazených PC a tiskáren z Generálního konzulátu Lvov do ZŠ Lazeščyna, projednána cesta daru prostřednictvím dobročinného fondu ViZa;

- návrh ředitele ZŠ Lazeščyna: ubytování pro české děti v rodinách, zajištění ubytování + stravování + programu pro děti, nejlépe by bylo načasovat během období hlavních prázdnin – jeden z možných projektů na příští rok.

Návštěva Nemocnice v Rachivu

- prohlídka nemocnice a zejména míst (oddělení), kde budou umístěna darovaná lůžka;

- setkání s novým přednostou okresního úřadu V. Medveděm a hlavním primářem nemocnice;

- vysloven zájem partnerské strany o další speciální polohovací lůžka a další vyřazované vybavení (včetně přístrojů) z našich nemocnic, bylo dohodnuto, že tyto otázky budou předmětem projednání v rámci příští pracovní cesty za účasti pana hejtmana (radního pro zdravotnictví).

Tjačiv

- předána nástěnná mapa kraje Vysočina;

- uzavřena ústní dohoda o připevnění pamětní cedule;

- provedena kontrola stavu prací, vše provedeno ve vysoké kvalitě, stavba je vedena vynikajícím způsobem;

- veškeré zařízení na kterém se finančně podílel kraj Vysočina (zárubně, dveře, okna) byly v dohodnutém termínu na stavbu dodány a byla rovněž provedena jejich montáž;

- vzhledem k tomu, že celý objekt bude dokončen až začátkem října, tak oficiální slavnostní zahájení ukrajinská a švýcarská strana naplánovaly na 16. 10. 2009;

- v září při návštěvě delegace z kraje Vysočina proběhne předání díla do užívání – pouze té části, kterou financoval kraj Vysočina (okna, dveře, pamětní cedule), prohlídka objektu + příslušenství (chráněné dílny).

Setkání s O. Havašim, předsedou oblastní státní administrativy (v určitém slova smyslu obdoba postavení ředitele krajského úřadu, navíc funkce rozhodující z hlediska rozpočtových prostředků vyčleněných pro oblast a nakládání s nimi)

- setkání se účastnil také místopředseda dobročinného fondu ViZa B. Kačur, který tuto část programu inicioval a zorganizoval;

- Z. Kadlec stručně připomněl historii a dosavadní výsledky spolupráce mezi oběma kraji, informoval o poslání a činnosti dobročinného fondu ViZa, dále přednesl aktuální informace o vykonané pracovní cestě české delegace v Zakarpatí, následně hovořil o námětech na další spolupráci včetně podnikatelské mise, o ekonomické situace v ČR a kraji Vysočina, pro stanovení konkrétních akcí pro příští bude důležité schválení rozpočtu kraje v prosinci a možnost ukrajinské strany podílet se na spolufinancování projektů;

- jednáno o návrhu na společnou část programu v rámci připravované podnikatelské mise (návrh bude zapracován do programu mise);

- O. Havaši poděkoval za zájem české strany, vyslovil velké uznání nad výsledky, které se podařilo v tak krátkém čase realizovat, omluva za dosavadní neúčasti na společných setkáních (pokusí se zúčastnit některého z příštích), ujistil českou stranu, že všechny kroky jsou diskutovány společně s M. Kičkovským;

- rád se zúčastní konzultace nad návrhy projektů v roce 2010, zmínil možnost navýšení kofinancování projektů za ukrajinskou stranu nad 50% (až na hranici 75%);

- nabídka konkrétního projektu na příští rok: možnost stálé expozice kraje Vysočina, spolupráce obou regionů a dobročinného fondu ViZa v prostorách zámku v Mukačevu (nejvýznamnější a turisticky velmi navštěvovaná památka na Zakarpatí);

- po vzájemné diskuzi bylo konstatováno, že by bylo zbytečné a nebylo by ani vhodné uzavírat jakékoliv další smluvní vztahy mezi oběma partnerskými regiony, vzájemnou spolupráci lze řešit rozvíjením jednoho základního partnerského vztahu na základě již existující mezinárodní smlouvy uzavřené mezi partnerskými regiony.

Součástí pracovní zprávy je obrazová příloha – fotodokumentace z jednotlivých částí programu.

Zpracovala dne 23. 8. 2009 Kateřina Nedvědová.

Obrazová příloha – fotodokumentace z jednotlivých částí programu

Kompletní fotodokumentace na CD je k dispozici u K. Nedvědové.

ZŠ Strymba

Mapa kraje Vysočina a nástěnka o Vysočině        Oprava tělocvičny, instalace radiátorů

V zadní části bude umístěn transformátor				El. kotel

Střed Evropy – Turistické eko-infocentrum

Budova eko-infocentra zvenčí	Interiér budovy (bar, posezení, televize, kde budou probíhat spoty, rámy na naučné poutače)

Interiér budovy (bar, posezení, televize, 	Rámy na naučné poutače

kde budou probíhat spoty, rámy na naučné poutače)

Schody do prvního patra			První patro eko-infocentra

Počítačová animace interiéru eko-infocentra na Středu Evropy

Počítačová animace interiéru eko-infocentra na Středu Evropy

Poděkování kraji Vysočina v ukrajinštině,		Turistické odpočívadlo Peremyčka

angličtině a češtině (bude umístěno 			(pod Hoverlou – nejvyšší hora Zakarpatí)

na budově eko-infocentra)

ZŠ Lazeščyna

Nové radiátory						Nové radiátory

Nové el. kotle (DAKON CZ)					Dodaný materiál

Zde budou umístěny el. kotle		Společné foto

Návštěva Nemocnice v Rachivu

Nový přednosta okresního úřadu	Sanitní vůz

Hlavní primář nemocnice

Budova nemocnice zvenčí				   Budova nemocnice zevnitř

Tjačiv

Budova z venkovní části					Nájezdová rampa pro vozíčkáře

Dveře v obývací části budovy				Okna v obývací části budovy

Dveře v umývárně						Dveře v suterénu

Setkání s O. Havašim, předsedou oblastní státní administrativy (obdoba ředitele krajského úřadu)

Setkání s O. Havašim (vedle Z. Kadlece), předsedou oblastní státní administrativy (obdoba ředitele krajského úřadu)

# Text boxes

Příjmení, jméno, titul: 	Nedvědová Kateřina, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana

Účel cesty:	pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 20. až 22. 8. 2009, účel: kontrola průběhu realizace společných projektů (dle smlouvy o spolupráci)

RK-26-2009-52, př. 1

počet stran: 11