#### RK-32-2009-10

Majetkoprávní příprava stavby „II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice“, změna usnesení

pro: jednání rady kraje č. 32/2009 dne 13. 10. 2009

zpracoval: P. Krepčík

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o změnu usnesení týkajícího se nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina a pronájmu pozemků tvořících dočasný zábor pro stavbu „II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice“.

Kraj Vysočina bude v roce 2010 investorem stavby „II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice“.

Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Usnesením 0803/19/2009/RK ze dne 2. 6. 2009 rada kraje rozhodla uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření nájemních smluv na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-19-2009-05, př.2. Usnesením 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2009-33, př.1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina. Materiál ZK-04-2009-33, př. 1 vycházel mimo jiné ze zpracovaného geometrického plánu číslo 96-22/2009 v k.ú. Chlístov u Okrouhlice. Po jednání s vlastníky došlo z důvodu zásadního nesouhlasu dvou spoluvlastníků pozemků k přepracování projektové dokumentace v části odbočky do místní části Chlístov a v této části stavby ke změně hranice trvalého a dočasného záboru stavby.

Stavbou silnice „II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice“ budou takřka v celé délce rozdělené zemědělské pozemky, které je třeba nově zpřístupnit.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z výše uvedeného důvodu bude geometrický plán číslo 96-22/2009 zapsán do katastru nemovitostí pouze v části a na zbylou část bude vyhotoven geometrický plán nový. Vzhledem k tomu, že jde o časově zdlouhavý proces, kterým by se zdrželo řízení k vydání územního rozhodnutí na předmětnou stavbu silnice, navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že materiál ZK-04-2009-33, př.1 se nahrazuje materiálem RK-32-2009-10, př.1 a současně navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu a v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-10, př.2 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě.

Spolu se změnou hranice trvalého záboru došlo ke změně hranic dočasného záboru u pozemků určených k pronájmu kraji Vysočina za účelem zřízení skládky ornice pro stavbu silnice. OM navrhuje radě kraje změnit usnesení 0803/19/2009/RK ze dne 2. 6. 2009 tak, že materiál RK-19-2009-05, př.2 se nahrazuje materiálem RK-32-2009-10, př.3.

K umožnění přístupu k nově rozděleným zemědělským pozemkům bude provedený hospodářský sjezd. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv zakládajících právo stavby v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-10, př.4 smlouvy zakládající právo stavby.

Změna projektu spočívající ve změně trasy odbočky do místní části Chlístov nám umožní obejít spoluvlastníky pozemků, kteří se stavbou silnice a s prodejem částí pozemků kraji Vysočina nesouhlasí, současně se zkrátí délka odbočky do místní části Chlístov a sníží se pronajímaná plocha pozemků pro zřízení skládky ornice při dodržení požadovaných technických parametrů. Toto opatření potom v celku bude znamenat snížení nákladů přesahující 270 000 Kč na výkupech a pronájmech pozemků a další úsporu na vlastní stavbě silnice.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

- změnit usnesení 0803/19/2009/RK ze dne 2. 6. 2009 tak, že materiál RK-19-2009-05, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-32-2009-10, př. 3;

- uzavřít s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv zakládajících právo stavby v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-10, př. 4 smlouvy zakládající kraji Vysočina právo stavby „II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- změnit usnesení 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že materiál ZK-04-2009-33, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-32-2009-10, př. 1;

- rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu a v rozsahu dle materiálu RK-32-2009-10, př. 2 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 11. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 5