RK-03-2010-18, př. 1

počet stran: 8

##### ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

##### Zastupitelstvo kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení k 31. 12. 2009

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 208/03/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-03-2009-52, př. 2. |
| Odpovídá | OI | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Čekáme na usnesení zastupitelstva města Telče a Pelhřimova | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 1. 6. 2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0114/02/2009/ZK | Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje aktualizovat Program rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-49, př. 1. |
| Odpovídá | ORR | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Usnesení bylo zrušeno usnesením č. 0477/06/2009/ZK Zastupitelstvo kraje ruší usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0114/02/2009/ZK; ukládá Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK-06-2009-59, př. 1. | Řešení: Usnesení bylo zrušeno |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0439/06/2009/ZK | Nabytí technického zhodnocení silnice II/602 – k.ú. a obec Jihlava |
| Odpovídá | JUDr. Mrázková Jana | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Probíhá jednání, předpoklad uzavření smlouvy v průběhu března 2010 | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0457/06/2009/ZK | Darování nemovitostí v k.ú. Jihlava |
| Odpovídá | JUDr. Mrázková Jana | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Magistrát města Jihlavy předloží projednání darovaní nemovitostí na Zastupitelstvo města v 02/2010. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 04/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0453/06/2009/ZK | Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na nabytí pozemků pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. stavba |
| Odpovídá | Ing. Zimolová Hana | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Jednání s částí vlastníků probíhají, jeden z vlastníků vyslovil zásadní nesouhlas, další postup podle výsledků jednání. Dále je nutná změna v územním plánu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0459/06/2009/ZK | Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka, změna usnesení |
| Odpovídá | Ing. Krepčík Petr | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Vlastníci pozemků nesouhlasí s realizací stavby, jednání o odkoupení a pronájmu pozemků pro stavbu pokračují. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 09/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0460/06/2009/ZK | Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, změna usnesení |
| Odpovídá | Ing. Krepčík Petr | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Zbývá vyřešit jeden pozemek kde probíhá v současné době odmazávání zástavy. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0464/06/2009/ZK | Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě – k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu |
| Odpovídá | JUDr. Mrázková Jana | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Komentář: Probíhá jednání, předpoklad uzavření smlouvy v průběhu března 2010 | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0346/05/2009/ZK | Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34822 Záborná - Janovice |
| Odpovídá | Ing. Zimolová Hana | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Všechny pozemky jsou vypořádány s výjimkou jednoho pozemku – je možné řešit po projednání dědictví. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 09/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0336/05/2009/ZK | Darování pozemku v k.ú. a obci Havlíčkův Brod |
| Odpovídá | Vak František | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Byl zjištěn chybný stav v operátu katastru nemovitostí se proces darování prodloužil. Je zažádáno o opravu zápisu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 05/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0343/05/2009/ZK | Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Zastupitelstvo obce Vlkov projednalo záležitost v závěru roku 2009. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0360/05/2009/ZK | Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ulice - Pocoucov |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Vlastníci pozemků mají nové požadavky. Na jejich vyřešení se pracuje. Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení termínu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0259/04/2009/ZK | Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Přibyslav |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Katastrální úřad nezapsal geometrický plán po stavbě. Řeší se změny v zaměření novými GP. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 026/04/2009/ZK | Nabytí pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. etapa |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 30. 11. 2009 |
| Komentář: Nebylo dosud projednáno dědictví k některým pozemkům. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0275/04/2009/ZK | Stavba I/19 Kámen obchvat – budoucí uspořádání silniční sítě pro realizaci stavby |
| Odpovídá | Ing. Kolář Petr | Termín | 31. 8. 2009 |
| Komentář: Ředitelství silnic a dálnic zaslalo návrh smlouvy v závěru roku 2009. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0197/03/2009/ZK | Bezúplatné nabytí pozemků od ČR – ÚZSVM do vlastnictví kraje |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Z naší strany zažádáno o nabytí pozemků, ale ÚZSVM dosud nezaslal smlouvy. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0198/03/2009/ZK | Bezúplatné nabytí pozemků od ČR – ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina – změna usnesení č. 0341/05/2008 ZK |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Z naší strany zažádáno o nabytí pozemků, ale vzhledem k tomu, že došlo k změně číslování pozemků v důsledku zápisu nového GP nebylo možné v termínu řešit. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0089/02/2009/ZK | Bezúplatné nabytí pozemků od ČR – ÚZSVM a PF ČR do vlastnictví kraje Vysočina |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Z naší strany zažádáno o nabytí pozemků, ale ÚZSVM dosud nezaslal smlouvy. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0036/01/2009/ZK | Nabytí pozemků v k.ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: V důsledku probíhající obnovy katastrálního operátu katastrálním úřadem došlo ke změně v číslování pozemků. Bude nezbytné změnit usnesení, ale protože dosud nedošlo k ukončení obnovy operátu není možné zatím řešit. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0038/01/2009/ZK | Nabytí nemovitostí pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Nebylo dosud projednáno dědictví k některým pozemkům. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0041/01/2009/ZK | Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Moudrov a obci Obrataň |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Pozemky v rozsahu cca ½ vykoupeny, část vlastníků chce zvýšit kupní cenu (RK zamítla), nebo nereaguje (a to ani na opakovanou výzvu). | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0473/07/2008/ZK | Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu – změna usnesení |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 30. 6. 2009 |
| Komentář: Všichni účastníci požádáni o prodej pozemků. Výkupy stále probíhají. Někteří vlastníci se neozvali, jiní chtějí vyšší cenu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0476/07/2008/ZK | Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba – pozemky pod stávající trasou |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Všichni účastníci řízeni byli požádání o prodej pozemků. V současné době vykoupena cca ½ pozemků. Ostatní vlastníci nechtějí prodat, jiní chtějí vyšší cenu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0336/05/2008/ZK | Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka |
| Odpovídá | Ing. Zimolová Hana | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Poslední smlouva je u dědiců k podpisu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 03/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0337/05/2008/ZK | Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov – Lukavec, 4. stavba |
| Odpovídá | Ing. Zimolová Hana | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Majetkoprávní příprava pro nesouhlas města s realizací rekonstrukce silnice v průtahu městem neprobíhá. | Řešení: zatím se navrhuje prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0339/05/2008/ZK | Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 8. 2009 |
| Komentář: Všichni účastníci řízeni byli požádáni o prodej pozemků. V současné době vykoupena cca ½ pozemků. Ostatní vlastníci nechtějí prodat, jiní chtějí vyšší cenu. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0225/04/2008/ZK | Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ulice - Pocoucov |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Dosud nebylo projednáno dědictví k některým pozemkům. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 10/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0228/04/2008/ZK | Nabytí nemovitostí pro stavbu II/129 Cetoraz – most ev.č. 129-002 |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 30. 6. 2009 |
| Komentář: Není vydáno kolaudační rozhodnutí a GP není zapsán v katastru nemovitostí. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0025/01/2008/ZK | Koupě pozemků v k.ú. a obci Břevnice |
| Odpovídá | Vak František | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Probíhají jednání s PF ČR. Na naše žádosti a urgence nejsou reakce. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0240/04/2007/ZK | Nabytí nemovitostí pro stavbu II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Zpracovává se změna projektové dokumentace | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |